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Convocatoria

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos, 25 tercer y cuarto párrafo, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción II, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), los relativos de su Reglamento, 277-F de la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuya nacionalidad sea de alguno de los países socios de los tratados que rigen esta licitación, cuya actividad comercial esté relacionada con los servicios a contratar descritos en el Anexo 1, para participar en la presente licitación.


[bookmark: _Toc367205732][bookmark: _Toc431385995][bookmark: _Toc431386272][bookmark: _Toc494878136]1.- Identificación de la licitación Pública Internacional Electrónica (LPI)


[bookmark: _Toc431385996][bookmark: _Toc431386273][bookmark: _Toc494878137][bookmark: _Toc367205733]1.1.- Datos de identificación.


	Entidad contratante:
	Instituto Mexicano del Seguro Social.


	Área contratante:
	Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
División de Contratación de Activos y Logística.


	Domicilio:
	Calle Durango número 291, Piso 5, Colonia Roma Norte, 
Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.


	Áreas requirente y/o técnica:
	Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión.




[bookmark: _Toc367205734][bookmark: _Toc431385997][bookmark: _Toc431386274][bookmark: _Toc494878138]1.2.- Medio y carácter del procedimiento.
La presente licitación, conforme al medio utilizado es electrónica. Por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través de CompraNet de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP, y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional, Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio denominados Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Tratado de Libre Comercio entre los  Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.
[bookmark: _Toc431385998][bookmark: _Toc431386275][bookmark: _Toc367205737]

[bookmark: _Toc494878139]1.3.- Número de identificación de la LPI asignado por CompraNet.

LA-050GYR019-E246-2018.

[bookmark: _Toc431385999][bookmark: _Toc431386276][bookmark: _Toc494878140]1.4.- Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.
La presente contratación implicará los ejercicios fiscales  2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

[bookmark: _Toc431386000][bookmark: _Toc431386277][bookmark: _Toc494878141]1.5.- Idioma en que se deberán presentar las propuestas, los anexos legales, administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.

[bookmark: _Toc367205738][bookmark: _Toc431386001][bookmark: _Toc431386278][bookmark: _Toc494878142]1.6.- Disponibilidad presupuestaria.
Se cuenta con el recurso presupuestal para el ejercicio 2018, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número 0000302597-2018.

[bookmark: _Toc494878143]2.- Objeto y alcance de la licitación.
[bookmark: _Toc431386003][bookmark: _Toc431386280]
[bookmark: _Toc494878144][bookmark: _Toc428352185][bookmark: _Toc428352799][bookmark: _Toc428355191][bookmark: _Toc428360176][bookmark: _Toc428378495]2.1.- Objeto de la contratación.

[bookmark: _Toc429657606][bookmark: _Toc429659118]Contratación del servicio de “Supervisión APP” del contrato de Asociación Público Privada para la prestación de servicios complementarios a los servicios médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que incluye el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento en un Hospital General Regional (HGR) de 260 Camas, en el  Estado de México, Municipio de Tepotzotlán. 

[bookmark: _Toc428988652][bookmark: _Toc428988697][bookmark: _Toc428988741][bookmark: _Toc431386004][bookmark: _Toc431386281]La descripción amplia y detallada del servicio a contratar se encuentra especificada en el Anexo 1 “Anexo Técnico” de la presente Convocatoria.

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

[bookmark: _Toc431386005][bookmark: _Toc431386282][bookmark: _Toc494878145][bookmark: _Toc367205742]2.2.- Agrupación de Partidas.
[bookmark: _Toc428352801][bookmark: _Toc428355193][bookmark: _Toc428378497]
La adjudicación del procedimiento de contratación se llevará mediante: Partida Única, que se describe a continuación:

Partida Única

Servicio de “Supervisión APP” del contrato de Asociación Público Privada para la prestación de servicios complementarios a los servicios médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que incluye el Diseño, Construcción, Equipamiento, Operación y Mantenimiento en un Hospital General Regional (HGR) de 260 Camas, en el  Estado de México, Municipio de Tepotzotlán. 


[bookmark: _Toc494878146]2.3.- Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.

No aplica para el presente procedimiento.

[bookmark: _Toc431386006][bookmark: _Toc431386283][bookmark: _Toc494878147]2.4.- Cantidades a contratar.

De acuerdo con el Anexo 1 “Anexo Técnico”.

El contrato derivado del presente procedimiento NO será abierto.

[bookmark: _Toc431386007][bookmark: _Toc431386284][bookmark: _Toc494878148]2.5 Forma de adjudicación.

El servicio será adjudicado a un solo licitante.

El contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en la presente Convocatoria, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.


[bookmark: _Toc431386008][bookmark: _Toc431386285][bookmark: _Toc494878149]2.6.- Modelo de contrato.
[bookmark: _Toc367205763]Se adjunta como Anexo 13 el modelo de contrato específico que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación pública Internacional electrónica, a los cuales estará obligado el proveedor. 

En caso de discrepancia entre el contenido del contrato y el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última.
 
[bookmark: _Toc431386009][bookmark: _Toc431386286][bookmark: _Toc494878150]3.- Forma y términos que regirán los diversos actos de la licitación pública Internacional electrónica.

[bookmark: _Toc367205764][bookmark: _Toc431386010][bookmark: _Toc431386287][bookmark: _Toc494878151]3.1.- Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación pública Internacional electrónica.


	Acto
	Fecha
	Hora
	Lugar

	Junta de Aclaraciones
	18 de Septiembre de 2018
	11:00
Horas.
	División de Contratación de Activos y Logística, ubicada en la Calle Durango número 291, Quinto Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, México.

Remitir las propuestas por los medios remotos de comunicación electrónica. “CompraNet”.

	Presentación y Apertura de Proposiciones.
	16 de Octubre de 2018
	11:00
Horas.
	

	Acto de Notificación de Fallo.
	31 de Octubre de 2018
	13:00
Horas.
	



3.1.1 Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en términos de los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública Internacional electrónica deberán presentar un escrito, por si o en representación de un tercero, de acuerdo con el Anexo 12 que se adjunta para tal efecto, con el cual serán considerados licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el Anexo 12 de la presente convocatoria. Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones se solicita a los licitantes remitir el Anexo 12 en formato Word. Es importante mencionar que los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, a través de CompraNet, en la sección “Mensajes Unidad Compradora/Licitantes” del “Procedimiento de Contratación”, preferentemente en formato WORD “editable” a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora programada para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

3.1.2 Los licitantes que deseen enviar solicitudes de aclaración Anexo 12, las cuales deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona; las solicitudes de aclaraciones que no cumplan con tales condiciones, serán desechadas en términos del artículo 45 del RLAASSP.

3.1.3 El plazo para enviar dichas solicitudes será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta las 11:00 horas del 17 de Septiembre de 2018.

3.1.4 La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas.


[bookmark: _Toc494878152][bookmark: _Toc431386011][bookmark: _Toc431386288]3.2.- Recepción de proposiciones.
La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los artículos 34 primer párrafo y 35 de la LAASSP, 47, 48, 49 segundo párrafo y 50 del RLAASSP, para lo cual podrán hacer uso de los formatos previstos en el numeral 8 de la presente Convocatoria.

Solo serán consideradas las proposiciones que se reciban por medio de CompraNet en respuesta al requerimiento técnico y económico. El licitante deberá firmar electrónicamente la proposición; para que se considere que la proposición se envió firmada, deberán descargarse los archivos PDF generados por CompraNet que contienen los datos capturados en la propuesta (PriceEnvelopeSummary y TechnicalEnvelopeSummary para la propuesta económica y técnica respectivamente), sólo esos archivos deberán firmarse utilizando el módulo de firma electrónica de documentos y cargarse en el área correspondiente.

Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del evento de apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación de la misma.

[bookmark: _Toc431386012][bookmark: _Toc431386289]Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

[bookmark: _GoBack]La dependencia tendrá como no presentada la proposición del licitante, cuando el archivo electrónico enviado a través de CompraNet no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la misma.

[bookmark: _Toc494878153][bookmark: _Toc424735333]3.2.1.- Proposiciones conjuntas. 
Conforme al artículo 34 de la LAASSP, los interesados podrán presentar propuestas conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en los artículos 44 y 48, fracción VIII, último párrafo del Reglamento de la LAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una propuesta, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos.

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo 14, de la presente Convocatoria:

a) Nombre, domicilio y RFC de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas,

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación,

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de licitación pública Internacional electrónica.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la propuesta se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia el inciso II), se presentará con la propuesta y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.

[bookmark: _Toc429657619][bookmark: _Toc429659131]En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta, el convenio indicado en la inciso II) y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

[bookmark: _Toc494878154][bookmark: _Toc431386013][bookmark: _Toc431386290]3.2.2.- Proposición única.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación. Es decir solo se aceptara una propuesta por licitante.

[bookmark: _Toc494878155]3.2.3.- Acreditamiento de existencia legal.
El licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 3 de la Convocatoria.

[bookmark: _Toc431386014][bookmark: _Toc431386291][bookmark: _Toc494878156]3.3.- Acto de fallo y firma de contrato.
El fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también el fallo podrá ser consultado en el portal de compras del IMSS en el apartado “Transparencia” (http.//compras.imss.gob.mx/), o bien en el mural de comunicación ubicado en el piso 5 del inmueble en la Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta por un término no menor de cinco días hábiles.
La firma del contrato que se señala en el Anexo 13 de la presente convocatoria, deberá formalizarse en la División de Contratos, ubicada en la Calle Durango número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, México. 

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal en el domicilio o a través de correo electrónico que para tales efectos haya señalado el licitante. Para la firma del contrato deberá presentar los siguientes documentos: 

Para la firma del contrato el (los) licitante (s) deberá (n) presentar los siguientes documentos: 

3.3.1 Persona moral: 
a. Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b. Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

3.3.2 Persona física:
a. Acta de nacimiento o carta de naturalización.

3.3.3 Para ambos:
a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
b) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
c) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
d) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
e) Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.
f) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.
h) Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016).
i) Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda  para los Trabajadores  (INFONAVIT) en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017.

En caso de que el licitante:

a) No se encuentre registrado ante este instituto o;
b) Cuente con Regsitro Patronal pero se encuentre dado de baja o;
c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la LSS.

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual dicho licitante podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo único del ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR;

II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le hes posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;

III. En el caso de que el licitante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores , la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A d ela LSS).

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el IMSS.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En caso de que el participante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del párrafo anterior.

Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el particular deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma. 

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva. 

En caso de que el participante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

j) En su caso, convenio de participación conjunta.

En caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de CompraNet, deberá remitir unicamente la documentación refererida en el numeral 3.3.3,  incisos: f), g), h) e i).

[bookmark: _Toc431386015][bookmark: _Toc431386292][bookmark: _Toc494878158][bookmark: _Toc424735341]4. Requisitos que los licitantes deben cumplir.

4.1 [bookmark: _Toc431386016][bookmark: _Toc431386293][bookmark: _Toc494878159]Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 

4.1.1 [bookmark: _Toc494878160][bookmark: _Toc431386017][bookmark: _Toc431386294]Propuesta técnica 
La propuesta técnica deberá contemplar los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 y Anexo 2 de la presente Convocatoria, así como la documentación solicitada en los mismos. 

4.1.2 [bookmark: _Toc494878161][bookmark: _Toc431386018][bookmark: _Toc431386295]Propuesta económica 
El licitante deberá presentar su propuesta económica, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 9 de la presente Convocatoria.

4.1.3 [bookmark: _Toc494878162][bookmark: _Toc431386019][bookmark: _Toc431386296]Documentación legal 
El licitante deberá presentar los siguientes documentos, para lo cual podrá hacer uso de los formatos anexos a la presente convocatoria y que también se mencionan a continuación: 

4.1.3.1 [bookmark: _Toc494878163]Escrito de facultades.
Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 3 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

4.1.3.2 [bookmark: _Toc494878164]Escrito de nacionalidad. 
Escrito bajo protesta de decir verdad, sobre la nacionalidad del licitante, de acuerdo con el Anexo 4 o Anexo 4.1 según sea el caso, de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

4.1.3.3 [bookmark: _Toc494878165]Escrito de no impedimento. 
Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 6 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto.

4.1.3.4 [bookmark: _Toc494878166]Declaración de integridad.
Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Anexo 7 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. 

4.1.3.5 [bookmark: _Toc494878167]Escrito de estratificación. 
En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 8 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

4.1.3.6 [bookmark: _Toc494878168]Escrito relativo a las proposiciones vía CompraNet.
Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.

4.2 [bookmark: _Toc431386020][bookmark: _Toc431386297][bookmark: _Toc494878169] Causales expresas de desechamiento.

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, a continuación se enlistan las causas expresas de desechamiento:

4.2.1 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Licitación contenidos en los numerales 4.1.1., 4.1.2. y 4.1.3., que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

4.2.2 Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios objeto de la presente Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

4.2.3 La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, previstos en la LAASSP o su Reglamento que se soliciten como requisito de participación en la presente Convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo de la LAASSP.

4.2.4 En caso de que el licitante no cotice la totalidad del servicio requerido conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente Convocatoria.

4.2.5 Que el licitante presente más de una propuesta. 

4.2.6 En caso de que la proposición técnica o económica no cuente con la firma electrónica del representante legal en el sistema CompraNet, establecida por la Secretaría de la Función Pública como medio de identificación electrónica, es decir, la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales o cuando dicha firma no sea válida. 

4.2.7 No cumplir con las especificaciones técnicas del Anexo Técnico, Términos y Condiciones Anexo 1 y Anexo 2 respectivamente.

4.2.8 Que el licitante presente información o documentación falsa y/o alterada.

4.2.9 En caso de que las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

4.2.10 En caso de que la proposición económica del licitante supere el Presupuesto Autorizado en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la LAASSP, asignado para la partida de la presente licitación.

4.2.11 En caso de que los documentos que envíen los licitantes a través de la plataforma CompraNet no sean legibles, imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición.

4.2.12 En caso de que se opte por proposición conjunta y no se cumpla con lo señalado en el numeral 3.2.1. de esta Convocatoria.

4.2.13 En caso de que el licitante omita presentar la traducción oficial por Perito traductor al español de la documentación e información presentada como parte de su Proposición.

4.2.14 En caso de que el licitante omita presentar la cotización del servicio en moneda nacional.

4.2.15 En caso de que la propuesta técnica del licitante obtenga un puntaje menor a 45 puntos.


[bookmark: _Toc424735343][bookmark: _Toc431386021][bookmark: _Toc431386298][bookmark: _Toc494878170]5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones.
[bookmark: _Toc431386022][bookmark: _Toc431386299][bookmark: _Toc494878171]
5.1 Evaluación de las proposiciones.

De conformidad con los artículos 36, 36 Bis fracción I de la LAASSP, 52 del RLAASSP y el numeral Décimo de la Sección cuarta “Contratación de servicios y de servicios relacionados con obras” Capítulo II “De los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación” del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el DOF el 9 de septiembre de 2010, la convocante verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria para posteriormente aplicar el criterio de puntos más adelante descrito.

1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

1.1 Evaluación cuantitativa

En esta primera etapa se verificará que cada licitante haya presentado la información solicitada en la Convocatoria de la licitación. Cuando alguno de los documentos señalados como obligatorios en la Convocatoria de la licitación no sean presentados la Propuesta será desechada. La oferta técnica de aquellos licitantes que hayan presentado la totalidad de los documentos obligatorios, será aceptada para su evaluación cualitativa.

1.2 Evaluación cualitativa

En esta etapa se revisará que los documentos solicitados hayan sido presentados conforme a los requisitos previstos en esta Convocatoria; en caso de que se presenten sin los requisitos solicitados o no cumplan con las especificaciones señaladas la Propuesta será desechada por no considerarse técnicamente solvente.

Asimismo, se verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Legal existencia

En primera instancia se verificará que el licitante acredite su legal existencia, para lo que se procederá a evaluar la documentación legal que presente.

b) Capacidad del licitante

Después de acreditada la legal existencia del licitante se procederá a evaluar la capacidad del licitante conforme a lo siguiente:

En este rubro se verificará que el licitante presente la documentación para acreditar el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos. Para ello la convocante verificará que el licitante acredite contar con:

I. La capacidad de los recursos humanos, para lo cual tomará en cuenta la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio, lo que se acreditará a través de la experiencia de cada uno de los especialistas requeridos en asuntos relacionados con la planeación, administración, supervisión en el diseño y construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, sistemas informáticos, cuestiones jurídicas y de mecanismos de pagos de un Hospital; y,

II. Los recursos económicos y de equipamiento para lo cual deberá presentar estados financieros dictaminados por contador público independiente y un manifiesto en el que señale que cuenta con las herramientas necesarias para apoyar las funciones de administración y control de proyectos, pronósticos, seguimiento del proceso de aprobación de las solicitudes de pago, procesos y procedimientos de control para la medición del avance (en la construcción y prestación de Servicios), herramientas para administrar y manejar los riesgos, herramientas de comunicación interna y externa, informes, actualizaciones de estado, seguimiento de los problemas del proyecto y métodos de presentación de información, sin perjuicio de las que se pueda valer el propio proveedor para cumplir con el servicio requerido. 

III. Preferencia a empresas con personal con discapacidad, en caso de que el licitante pretenda acreditar este rubro, deberá presentar el certificado expedido por el Sector Salud de reconocimiento y calificación de discapacidad.

c) Una vez acreditada la capacidad del licitante se procederá a evaluar la experiencia y especialidad conforme a lo siguiente:

En este rubro se verificará que el licitante presente la documentación para acreditar el tiempo en que ha prestado servicios de la misma naturaleza y que correspondan a las características específicas y a condiciones similares a las requeridas. Para ello el licitante deberá acreditar:

I. Para la experiencia, el tiempo que ha prestado servicios similares a los requeridos.

II. Para la especialidad, la cantidad de contratos o proyectos de prestación de servicios con las características específicas y en condiciones similares.

d) Después de acreditada la experiencia y especialidad del licitante se procederá a evaluar su propuesta de trabajo conforme a lo siguiente:

En este rubro se verificará que el licitante presente un documento en el que señale su propuesta para utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones a su cargo.

e) Una vez acreditada la propuesta de trabajo del licitante se procederá a evaluar el cumplimiento de los contratos presentados por el licitante conforme a lo siguiente:

En este rubro se verificará el cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza, a través de la presentación de contratos y su finiquito o cualquier otro documento que acredite su cumplimiento.

1.3 Asignación de puntaje

Una vez que el licitante haya acreditado los rubros de: Legal existencia; Capacidad; Experiencia y especialidad; Propuesta de trabajo; y, Cumplimiento de contratos; la convocante procederá a otorgar los puntos a la oferta técnica de conformidad con la tabla de evaluación contenida en la Convocatoria. Cada oferta técnica deberá obtener al menos 45 de los 60 puntos posibles para considerarse técnicamente solvente, en caso contrario, la propuesta será desechada por no considerarse técnicamente solvente.

2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

La convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las ofertas económicas, de aquéllas propuestas cuya oferta técnica resulte solvente por haber obtenido por lo menos 45 puntos.

La propuesta económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando cantidades, precio unitario, subtotal y el importe total del servicio ofertado, desglosando el IVA y los impuestos aplicables que se deriven de la prestación del servicio. Para la elaboración de la propuesta económica se adjunta el Anexo 9 el cual forma parte de la presente Convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna propuesta, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, asimismo, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse, en apego al artículo 55 del RLAASSP. 

El servicio objeto de este procedimiento deberá cotizarse en pesos mexicanos sin incluir el IVA a 2 (dos) decimales, sin fórmulas y truncado, es decir sin redondear. Se solicita atentamente a los licitantes presentar su proposición económica en formato EXCEL “editable” sin formulas, lo anterior para facilitar la correspondiente evaluación.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.

La proposición económica deberá contar con la firma electrónica, de acuerdo con los medios de identificación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

A la oferta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente solventes se le asignarán 40 puntos.

Para determinar la puntuación que corresponda a la oferta económica de cada participante, se aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 40 / MPi.

Donde:

PPE = Puntuación que corresponden a la oferta económica; 

MPemb = Monto de la oferta económica más baja, y 

MPi = Monto de la i-ésima oferta económica;
3. CALIFICACIÓN FINAL

Para calcular la calificación final se aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PTj = Puntuación total de la propuesta;

TPT = Total de puntuación asignada a la oferta técnica;

PPE = Puntuación asignada a la oferta económica, y

El subíndice “j” representa a las demás propuestas determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

La suma de todos los rubros con sus correspondientes subrubros en la evaluación técnica representa 60 puntos, a la Propuesta Económica, Anexo 9 le corresponden los restantes 40 puntos.

Conforme a lo establecido en el artículo 29 fracción XIII de la LAASSP, el criterio que se utilizará para la evaluación de las “Proposiciones” será el de puntos y porcentajes, considerando lo siguiente:

	Rubro
	Valor

	I. Capacidad del licitante
	21 puntos

	II. Experiencia y Especialidad del Licitante
	18 puntos

	III. Propuesta de Trabajo
	  9 puntos

	IV. Cumplimiento de los contratos
	12 puntos

	Total
	60 puntos












Para la evaluación de propuestas se considerarán las ponderaciones siguientes:

Valor ponderado de la proposición técnica: 60 puntos del valor total de la proposición.

Valor Ponderado de la Proposición Económica: 40 puntos del valor total de la proposición.










TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES
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5.3 [bookmark: _Toc431386024][bookmark: _Toc431386301][bookmark: _Toc494878172]Adjudicación de contrato.
El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente Convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme al artículo 36 Bis fracción I de la LAASSP. 

En caso de existir empate en dos o más proposiciones, se dará preferencia en primer término a la micro empresa, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de mediana empresa.

De no actualizarse el supuesto anterior se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, de ser posible en presencia del OIC, conforme al artículo 54 del RLAASSP.

[bookmark: _Toc431386025][bookmark: _Toc431386302][bookmark: _Toc494878173]6. Relación de documentos que debe presentar el licitante.

En el Anexo 10 de la presente convocatoria se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante. 


[bookmark: _Toc367205802][bookmark: _Toc431386026][bookmark: _Toc431386303][bookmark: _Toc494878174]7. Inconformidades.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, México o ante el OIC en el IMSS ubicado en Avenida Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01000, Ciudad de México, México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx. Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.


[bookmark: _Toc429479291][bookmark: _Toc431386027][bookmark: _Toc431386304][bookmark: _Toc494878175]7.1 Operación de CompraNet.

Para aclarar dudas en relación a la operación de CompraNet (Presentación de solicitudes de aclaración, envío y firma electrónica de proposiciones, consulta de actas y documentos publicados por la Unidad Compradora, etc.), los licitantes podrán dirigirse a la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, México, o al correo rupc@funcionpublica.gob.mx o al Centro de Atención Telefónico (CAT): (0155) 2000-4400 de lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM (Ciudad de México).




[bookmark: _Toc431386028][bookmark: _Toc431386305][bookmark: _Toc494878176]8. Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones.

	Número
	Descripción

	Anexo 1
	Anexo Técnico 

	Anexo 2
	Términos y Condiciones.

	Anexo 3
	Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.

	Anexo 4
	Escrito de nacionalidad mexicana.

	Anexo 4.1
	Manifestación de nacionalidad

	Anexo 5
	Escrito de cumplimiento de Normas. NO APLICA

	Anexo 6
	Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

	Anexo 7 
	Declaración de integridad.

	Anexo 8 
	Escrito de estratificación de MIPYME.

	Anexo 8 Bis.
	Instructivo de llenado Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).

	Anexo 9
	Propuesta Económica

	Anexo 10 
	Relación de documentos a presentar. 

	Anexo 11
	Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada por el licitante. 





[bookmark: _Toc429479293][bookmark: _Toc431386029][bookmark: _Toc431386306][bookmark: _Toc494878177]8.1. Anexos adicionales.
	Número
	Descripción

	Anexo 12
	Interés en participar en la licitación pública y formato de solicitud de aclaraciones.

	Anexo 13
	Modelo de Contrato.

	Anexo 14
	Modelo de proposición conjunta.

	Anexo 15
	Glosario.




[bookmark: _Toc431386030][bookmark: _Toc431386307][bookmark: _Toc494878178]9. Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo 11.


[bookmark: _Toc431386031][bookmark: _Toc431386308]
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[bookmark: _Toc494878179]Anexo 1 “Anexo Técnico”.

ANEXO TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN APP DEL “CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), QUE INCLUYE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL (HGR) DE 260 CAMAS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (CONTRATO APP)”.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Las palabras escritas con mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye en el Anexo 1 del modelo de Contrato APP a supervisar o en las Bases de Licitación correspondientes a la contratación del servicio que nos ocupa.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El Instituto, a través de la Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión requiere la contratación de un proveedor que funja como Supervisor APP del contrato de asociación público privada para la prestación de servicios complementarios a los servicios médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que incluye el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, en el Estado de México, municipio de Tepotzotlán, de conformidad con la Ley de Asociaciones Público Privadas.

El servicio a contratar consiste en la supervisión (Supervisión APP) del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato APP, a través de la evaluación y seguimiento del desempeño del Desarrollador en la Etapa de Actividades Preliminares y Etapa de Prestación de los Servicios.

El bien materia del requerimiento se encuentra identificado con la clave CUCOP: 33300005.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.

El servicio de Supervisión APP, incluye:

· Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador derivadas del Contrato APP.

· Coadyuvar con el Instituto en la atención de las cuestiones legales, técnicas, administrativas y financieras que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

· Apoyar al Instituto en los diversos trámites que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

· Capacitación relacionada con el Contrato APP al personal que el Instituto designe.

Para la prestación del servicio, el licitante definirá una metodología clara y objetiva para realizar sus actividades de supervisión, la cual estará basada en procesos estandarizados.

Para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador, el Supervisor APP deberá coordinarse, de manera enunciativa más no limitativa, con: el Desarrollador, el Contratista Principal, el Supervisor de Obra y demás Subcontratistas.

El Supervisor APP no subcontratará ninguno de los servicios de supervisión.

1. Requisitos que debe reunir el Supervisor APP.

Para la prestación del servicio, se requiere que el licitante cuente con experiencia y conocimientos técnicos, legales y económico-financieros para cumplir con los alcances y especificaciones del servicio.

Para lo anterior, el Instituto requiere de un licitante que cuente con:

· Experiencia mínima de 1 (un) año en la supervisión de un contrato bajo la modalidad de asociación público privada o esquemas similares (PPS, PFI, entre otros), de un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción en los últimos 10 (diez) años.

· Experiencia mínima de 3 (tres) años en el seguimiento de avances de obra tanto físico como financiero de instalaciones hospitalarias mayores a 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción realizados en los últimos 10 (diez) años.

· Experiencia mínima de 2 (dos) años en la supervisión de actividades vinculadas con la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Equipo Médico en un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción en los últimos 10 (diez) años.

· Experiencia mínima de 3 (tres) años en la supervisión y seguimiento de cada uno de los Servicios objeto del Contrato APP realizados en los últimos 10 (diez) años.

· Experiencia mínima de 1 (un) año en la supervisión de la aplicación del mecanismo de pagos en contratos de largo plazo, bajo la modalidad de asociación público privada o esquemas similares, de un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción en los últimos 10 (diez) años.

· Experiencia en el diseño de mínimo un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción en los últimos 10 (diez) años.

· Experiencia en la revisión y supervisión de la construcción de mínimo un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción en los últimos 10 (diez) años.

Los rubros anteriores se acreditarán a través de la presentación de contratos y la documentación con la que acredite su cumplimiento satisfactorio. En caso de presentar un contrato que se encuentre en ejecución al momento de la publicación de las Bases de Licitación, el licitante deberá presentar una constancia de la entidad contratante la cual no deberá tener una antigüedad mayor a 90 (noventa) días naturales previos a la presentación de propuestas, en la cual deberán señalarse claramente los datos del proyecto e indicar que el mismo se encuentra sin retraso y en cumplimiento de sus obligaciones por parte del licitante.

Será objeto de desechamiento si el licitante omite acreditar todas las experiencias mínimas requeridas en el listado anterior.

Adicionalmente, el licitante deberá contar con las herramientas técnicas necesarias para realizar las actividades requeridas durante las diversas etapas previstas en el Contrato APP; asimismo, deberá contar con las herramientas técnicas sistematizadas indispensables para el seguimiento eficiente al proceso de evaluación de desempeño del Desarrollador a fin de verificar que los Servicios que preste sean de conformidad con los Estándares Generales y Estándares Específicos establecidos en el Contrato APP; así como al seguimiento del pago por dichos Servicios.

Las herramientas de referencia, de manera enunciativa mas no limitativa, consistirán en herramientas para apoyar las funciones de administración y control de proyectos, pronósticos, seguimiento del proceso de aprobación de las solicitudes de pago, procesos y procedimientos de control para la medición del avance (en la construcción y prestación de Servicios), herramientas para administrar y manejar los riesgos, herramientas de comunicación interna y externa, informes, actualizaciones de estado, seguimiento de los problemas del proyecto y métodos de presentación de información, sin perjuicio de las que se pueda valer el propio licitante para cumplir con el servicio requerido.

El cumplimiento de las herramientas técnicas señaladas en los párrafos anteriores se acreditará a través de un manifiesto en escrito en formato libre, bajo protesta de decir verdad firmado por el licitante en el que mencione que cuenta con las herramientas necesarias para apoyar las funciones de administración y control de proyectos, pronósticos, seguimiento del proceso de aprobación de las solicitudes de pago, procesos y procedimientos de control para la medición del avance (en la construcción y prestación de Servicios), herramientas para administrar y manejar los riesgos, herramientas de comunicación interna y externa, informes, actualizaciones de estado, seguimiento de los problemas del proyecto y métodos de presentación de información, sin perjuicio de las que se pueda valer el propio licitante para cumplir con el servicio requerido.

No será motivo de desechamiento si el licitante no presenta el escrito señalado en el párrafo anterior.

Por otra parte, el licitante deberá contar con un cuerpo de profesionales integrado por especialistas con experiencia específica en servicios de salud, infraestructura hospitalaria, administración y supervisión de contratos similares al Contrato APP, debiendo tomar en cuenta al menos los siguientes perfiles:

Líder de proyecto: Profesional con 8 (ocho) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la obtención del título profesional, con una experiencia igual o mayor a 5 (cinco) años en la dirección, supervisión y evaluación de las actividades de planeación, desarrollo, operación y gestión de proyectos de asociación público privados o similares de mínimo un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción, así como en la administración de recursos humanos y recursos materiales que tenga asignados para la presentación de resultados y logros de objetivos. Dicho profesional será el enlace directo con el Instituto y será quien asuma los acuerdos de carácter legal, técnico y económico-financiero en representación del proveedor.

El profesional que sea propuesto como líder de proyecto no podrá desempeñar dicha función en otros contratos de Supervisión APP que se encuentren vigentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de que el licitante no cumpla con este requisito será motivo de desechamiento.

Especialista en administración hospitalaria (coordinador): Profesional con 8 (ocho) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la obtención del título profesional que acredite experiencia igual o mayor a 3 (tres) años en la coordinación, programación, ejecución, gestión, supervisión, administración y seguimiento de las actividades de planeación, desarrollo y gestión (Actividades Preliminares y Prestación de los Servicios) de proyectos de asociación público privada o similares de mínimo un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción; quien deberá ubicarse en el lugar donde se desarrollará el Proyecto. Dicho profesional también será el enlace con el Instituto y el personal del Hospital. La experiencia solicitada deberá acreditarse en los últimos cinco años.

Especialista en diseño: Profesional en arquitectura o ingeniería civil con experiencia igual o mayor a 5 (cinco) años en el diseño de unidades médicas contados a partir de la obtención del título profesional; comprobando al menos el diseño de un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción.

Especialista en construcción: Profesional en arquitectura o ingeniería civil con al menos 10 (diez) años de experiencia contados a partir de la obtención del título profesional con una experiencia igual o mayor a 5 (cinco) años en el seguimiento de la construcción de unidades médicas; comprobando el seguimiento de la construcción de mínimo un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción.

Especialista en conservación hospitalaria: Profesional con 8 (ocho) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la obtención del título profesional con un experiencia igual o mayor a 5 (cinco) años en la gestión y mantenimiento de infraestructura hospitalaria; entendiendo lo anterior como actividades vinculadas con operación, planeación, organización, dirección, ejecución, o control de mantenimientos de infraestructura hospitalaria de mínimo un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción.

Especialista en Mecanismo de Pagos: Profesional con 5 (cinco) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la obtención del título profesional con una experiencia igual o mayor a 1 (un) año en administración y seguimiento del Mecanismo de Pagos de contratos de asociación público privada o similares de mínimo un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construcción.

Especialista en ingeniería biomédica: Profesional en Ingeniería Biomédica con 5 (cinco) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la obtención del título profesional, con una experiencia igual o mayor a 4 (cuatro) años en la gestión del Equipo Médico de un hospital de no menos de 90 (noventa) Camas Censables, entendiendo lo anterior como actividades vinculadas a la planeación, equipamiento, mantenimiento y organización de los dispositivos médicos. 

Especialista en ingeniería de sistemas: Profesional en Ingeniería en Sistemas o profesión afín con 5 (cinco) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir de la obtención del título profesional, con una experiencia igual o mayor a 5 (cinco) años en la supervisión de la gestión, equipamiento, mantenimiento, organización y administración de la infraestructura tecnológica y de los sistemas informáticos de un hospital de no menos de 90 (noventa) Camas Censables.

Especialista jurídico: Profesional con 5 (cinco) años en el ejercicio de su profesión (abogado/licenciado en derecho), contados a partir de la obtención del título profesional, que acredite experiencia igual o mayor a 3 (tres) años en la revisión y asesoría integral de los aspectos jurídicos relacionados con la coordinación, programación, ejecución, gestión, supervisión, administración y seguimiento de las actividades de planeación, desarrollo y gestión de contratos de asociación público privada o similares.

El licitante deberá acompañar por cada uno de los perfiles solicitados lo siguiente: i) currículo del personal firmado; ii) copia por ambos lados de su identificación oficial y; iii) documentación que acredite el nivel escolar emitida por la autoridad educativa competente (título y/o cédula, según corresponda).

Será objeto de desechamiento que el licitante omita presentar alguno de los especialistas mínimos requeridos, asimismo, que los especialistas propuestos por el Licitante no acrediten el lapso en el ejercicio de su profesión, contado a partir de la obtención de su título o cédula profesional. 

En caso de que alguno de los especialistas presentados por el Licitante no acredite el mínimo de experiencia solicitada, se otorgarán 0 (cero) puntos.


1. Actividades del Supervisor APP.

1. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador derivadas del Contrato APP.

Corroborar que todas las actividades que deba realizar el Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares y la Etapa de Prestación de los Servicios se ejecuten conforme a lo establecido en el Contrato APP.

De manera enunciativa mas no limitativa, el proveedor deberá verificar que todas las actividades, procedimientos, autorizaciones que deba llevar a cabo el Desarrollador para la construcción de las Obras, se realicen de conformidad con lo previsto en el Contrato APP y su Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), Anexo 6 (Procedimiento de Modificación), Anexo 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), entre otros, con el objetivo de cumplir con la Fecha Programada de Inicio de Servicios y, en su caso, con la aplicación de las Penas Convencionales que correspondan al Desarrollador.

De igual forma, deberá realizar todas las actividades y funciones que resulten necesarias para poder verificar el nivel de disponibilidad, de calidad y de desempeño en la prestación de los Servicios por parte del Desarrollador, de conformidad con lo previsto en el Contrato APP, de tal forma que se cuente con elementos necesarios para la aplicación del Mecanismo de Pagos y, en su caso, Deducciones y/o Penas Convencionales que correspondan al Desarrollador.

1. Coadyuvar con el Instituto en la atención de las cuestiones legales, técnicas, administrativas y financieras que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

Apoyar al Instituto en la interpretación e implementación de los aspectos legales, técnicos, administrativos y financieros que se presenten con motivo de la ejecución del Contrato APP, mediante el análisis de la información correspondiente y la generación de documentos que se consideren necesarios.

Coadyuvar con el Instituto y/o el Hospital en la atención a los requerimientos de información, auditorías y, en su caso, las observaciones que emitan los órganos fiscalizadores hasta la conclusión de los procedimientos correspondientes.

Coadyuvar con el Instituto y/o el Hospital para generar la información solicitada que se derive de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, relacionada con el Contrato APP.

De igual forma, deberá participar en los diversos órganos colegiados previstos en el Contrato APP y deberá asesorar al Personal del Instituto y/o Personal del Hospital que participe en la implementación del Contrato APP.

1. Apoyar al Instituto en los diversos trámites que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

Asesorar e informar al Instituto sobre los diversos trámites que están bajo su responsabilidad necesarios para la ejecución del Proyecto, así como aquéllos cuya responsabilidad sea del Desarrollador y sea requerida la participación del Instituto.

Generar toda la información relacionada con el Contrato APP que sea solicitada por el Instituto y el Hospital que de manera enunciativa mas no limitativa puede incluir: oficios, notas informativas, minutas, circulares, informes, reportes, comunicados, presentaciones, etc.

1. Capacitación relacionada con el Contrato APP al personal que el Instituto designe.

El Supervisor APP deberá proporcionar capacitación al Personal del Instituto y al Personal del Hospital, el cual será designado por el Representante del Instituto y notificado al Supervisor APP. El Supervisor APP, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la notificación del Representante del Instituto, presentará los programas y temas detallados de la capacitación, mismos que revisará y autorizará el Representante del Instituto, esta capacitación deberá considerar al menos y sin limitar lo siguiente: (i) conceptos generales asociados a funciones gerenciales en servicios de salud; (ii) capacitación en la operación de un hospital bajo la modalidad de proyectos de asociación público privado en México, y; (iii) capacitación en la instrumentación del Contrato APP.

Dicha capacitación tendrá como objetivo principal proporcionar conocimientos referentes al seguimiento de la administración del Contrato APP y a la prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en el Hospital.

En caso de que el Instituto requiera capacitar a más personal con las características antes descritas, éste se lo podrá solicitar al Supervisor APP, quien deberá proporcionar al Instituto las fechas de las sesiones en un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles a partir de su notificación.

0.  Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador derivadas del Contrato APP.

1. Etapa de Actividades Preliminares

El Supervisor APP deberá coadyuvar con el Instituto en la revisión de los Documentos Presentados a Revisión en términos del Contrato APP y del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), así como elaborar los escritos que el Instituto requiera para la Información Sujeta a Revisión en términos del procedimiento establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

El Supervisor APP deberá, en su caso, informar mensualmente al Desarrollador y al Instituto de la actualización de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), las cuales serán descritas en su reporte mensual a efecto de seguimiento.

El Supervisor APP deberá corroborar que las actividades que deba realizar el Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares se ejecuten conforme a lo establecido en el Contrato APP y los Anexos 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), Anexo 13 (Requerimientos de Seguros) y Anexo 17 (Modelo Financiero) y comprenderá, entre otras, las siguientes:

1. Seguros.

Verificar que el Desarrollador contrate por su cuenta y costo, con anterioridad al inicio de las Actividades Preliminares, todos los seguros enlistados en el Anexo 13 (Requerimientos de Seguros) del Contrato APP.

1. Autorizaciones.

Verificar que el Desarrollador cuente con las Autorizaciones y demás instrumentos jurídicos necesarios para la construcción de las Instalaciones.

1. Inmueble.

1. Verificar que el Desarrollador lleve a cabo, en campo y/o en gabinete, los análisis necesarios respecto del estudio de mecánica de suelos.

1. De considerarlo necesario, solicitará al Desarrollador la realización de ensayos de materiales y/o componentes para verificar el cumplimiento del Contrato APP, de la Legislación y del Plan Funcional.

1. Verificar que el Desarrollador realice todos los estudios y análisis en relación con el Inmueble, incluyendo pero no limitándose al levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos y, estudio hidrológico. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, previa anuencia del Instituto, el Supervisor APP tendrá la facultad de requerir que se elaboren nuevos estudios con cargo al Desarrollador.

1. Proyecto Ejecutivo y construcción de las Instalaciones.

1. Revisar cualquier documento presentado a través del procedimiento descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), incluyendo la información correspondiente al Proyecto Ejecutivo, programas, Manuales de Operación, información financiera, entre otros; y verificar que los documentos presentados a revisión cumplan en todo momento con los términos del Contrato APP. Además, deberá preparar las propuestas de respuesta que serán enviadas por el Instituto al Desarrollador derivado de la información sometida a revisión.

1. Coadyuvar con el Instituto en la determinación de la necesidad de una Modificación y, en su caso, la evaluación del costo de ésta conforme a lo previsto en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) y el Contrato APP.

1. Verificar que el Desarrollador cumpla con los documentos y planos necesarios para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo en apego a lo solicitado en el Contrato APP y la Legislación, así como la instalación del Equipo.

1. Verificar que el Desarrollador y el Supervisor de Obra cumplan con sus alcances generales (enunciativos más no limitativos) de: revisión y análisis técnico del Proyecto Ejecutivo, normas y especificaciones, catálogos de conceptos, volumetría, costos, presupuestos y Programa de Obra, antes del inicio de la obra y durante la misma.

1. Asesorar al Instituto en la revisión de la Información de Diseño para verificar que ésta cumple con los términos propuestos en el Anexo 2 (Propuesta) del Contrato APP y en principio cumple con los requerimientos solicitados por el Instituto en términos de funcionalidad y operación descrita en el: Anexo 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), los requerimientos de funcionalidad esperados para los Servicios conforme al Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), la Legislación, así como con las certificaciones solicitadas en el Contrato APP.

1. Solicitar al Desarrollador a través del Supervisor de Obra la Información de Diseño y cualquier documento relativo a la ejecución de las Obras a fin de verificar el cumplimiento de los alcances del Contrato APP.

1. Preparar y entregar al Instituto de manera mensual informes en los que se describa el avance tanto del Proyecto Ejecutivo como de la construcción de las Instalaciones; estatus de entregables, información pendiente, avance general del Proyecto respecto a las fechas contractuales, sanciones aplicables así como recomendaciones. Asimismo, se informará sobre el estatus de Autorizaciones y recomendaciones de acuerdo con la información presentada por el Supervisor de Obra durante las visitas a las Instalaciones. En estas visitas se verificará, entre otros asuntos: a) el estado que guardan las Obras respecto al Programa de Obra y al Contrato APP, b) la necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de las Obras por parte del Instituto en los términos establecidos en el Contrato APP y c) revisar y verificar los reportes del Supervisor de Obra, referentes a la determinación que las Obras contienen o no algún Defecto y en consecuencia la necesidad del desmantelamiento de partes de las Obras.

Adicionalmente, el informe mensual del Supervisor APP contará como mínimo con lo siguiente:

a. Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP (descripción de actividades, reuniones, seguimientos realizados, entre otros).

b. El estado de avance del Proyecto Ejecutivo respecto a los plazos y entregables establecidos en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

c. El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de Actividades Preliminares.

d. El estado que guardan las entregas durante la Etapa de Actividades Preliminares.

e. Las actualizaciones de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

f. Conclusiones y recomendaciones.

1. Preparar y entregar al Instituto reportes quincenales de las Obras, en los que se describa el avance de la construcción de las Instalaciones, incluyendo como mínimo lo siguiente:

0. El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por el Supervisor APP con base en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Desarrollador.

0. Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado.

0. El estado que guardan las Autorizaciones relacionadas únicamente con la construcción de las Instalaciones.

0. Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del Contrato APP, así como de la Legislación.

0. Conclusiones y recomendaciones.

1. Coadyuvar con el Instituto durante las Pruebas de Terminación de manera que se verifique el cumplimiento de los requerimientos contractuales de las Instalaciones al inicio de los Servicios, conforme a lo descrito en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

1. Revisar que se lleve a cabo la dotación e instalación de todo el Equipo autorizado por el Instituto en el Programa de Equipamiento, incluyendo el Equipo Propio del Inmueble, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato APP.

1. Revisar las Instalaciones y en su caso verificar que las correcciones se ejecuten en su totalidad, así como el cierre de las Obras conforme a lo indicado en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

1. Emitir, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato APP, el Certificado de Terminación de Obra.

1. Participar en la elaboración de la Lista de Pendientes, verificando que se cumplan los supuestos del Contrato.

1. Verificar que las Instalaciones y el Equipo, cumplan en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en el Contrato APP, antes del inicio del Periodo Pre-operativo y contar con un registro de las Penas Convencionales que se hayan generado.

1. Auditar a petición del Representante del Instituto, el Modelo Financiero o revisar y emitir recomendaciones sobre cambios que solicite el Desarrollador a su Modelo Financiero derivado de las Obras y construcción de las Instalaciones.

1. Validación de los Reportes de Verificación de Avance (RVA).

0. Verificar la información contenida en el RVA emitido por el Supervisor de Obra, y como resultado de su revisión proceder de acuerdo con lo siguiente:

0. Objetar el RVA presentado por el Supervisor de Obra cuando se observe en el documento cualquiera de los supuestos para objetar de acuerdo con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) del Contrato APP.

0. No objetar el RVA presentado por el Supervisor de Obra dentro del plazo señalado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) del Contrato APP, en cuyo caso el RVA se considerará como debidamente emitido.

0. Notificar al Supervisor de Obra y al Desarrollador de las objeciones al RVA presentado; conforme al procedimiento y los plazos descritos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) del Contrato APP.

1. Equipamiento.

1. Revisar que se lleve a cabo la dotación e instalación de todo el Equipo autorizado por el Instituto en el Programa de Equipamiento, incluyendo el Equipo Propio del Inmueble, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato APP. Verificar que el Equipo cumpla en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en el Contrato APP antes del inicio del Periodo Pre-operativo y contar con un registro de las Penas Convencionales que se hayan generado.

1. Verificar que el Desarrollador instale y deje en operación todo el Equipo, así como su cumplimiento con el programa de capacitación y asistencia técnica para el Equipo Médico, Equipo de Telecomunicaciones y el Equipo de Informática en términos de lo previsto en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato APP.

1. Verificar que el Desarrollador termine las Actividades Preliminares según lo previsto en el Anexo 8 (Requerimiento de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), del Contrato APP, previo a la Fecha Programada de Inicio de Servicios.

A.7. Periodo Pre-operativo.

1. Revisar y dar seguimiento durante el Periodo Pre-operativo a las Pruebas de Terminación de manera que se verifique el cumplimiento de los requerimientos contractuales de las Instalaciones al inicio de los Servicios, conforme a lo descrito en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

1. Verificar que el Desarrollador cumpla con los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, según lo señalado en el Anexo 20 (Modelo de Certificados) del Contrato APP.

1. Supervisar que el Desarrollador haya cumplido con la Lista de Pendientes, verificando que se cumplan los supuestos del Contrato y sus Anexos.

1. Emitir, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato APP, el Certificado de Terminación de Actividades.

1. Etapa de Prestación de los Servicios

El Supervisor APP, de manera enunciativa más no limitativa, deberá realizar las siguientes actividades, en términos de lo previsto en el Contrato APP:

1. Supervisar que el Desarrollador, por sí o a través de sus Subcontratistas preste los Servicios de conformidad con: a) el Contrato APP; b) la Legislación; c) los Métodos de Prestación de Servicio; d) los Estándares de Servicios, y e) los Manuales de Operación de los Servicios.

1. Revisar y validar el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos que presente el Desarrollador en términos del Contrato APP. En caso de inconformidad, elaborar el documento que contenga objeciones y/o discrepancias en los conceptos que integran el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, el cual será enviado por el Instituto al Desarrollador

1. Verificar el nivel de disponibilidad, calidad y desempeño en la prestación de los Servicios por parte del Desarrollador de conformidad con lo previsto en el Contrato APP, a fin de contar con elementos objetivos para la correcta aplicación de los pagos y en su caso, Deducciones y Penas Convencionales que correspondan.

1. Supervisar la operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), a cargo del Desarrollador.

1. En caso de que el Desarrollador solicite una modificación o sustitución en los Métodos de Prestación de los Servicios, el Supervisor APP coadyuvará con el Instituto en la revisión de la información entregada, conforme lo establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). El Supervisor APP generará un proyecto de respuesta a la petición del Desarrollador, el cual, en su caso, será enviado por el Instituto.

1. Supervisar al Personal del Desarrollador respecto del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Sistema de Control y Gestión previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

1. Revisar los contratos que el Desarrollador tenga celebrados con sus Subcontratistas para la prestación de los Servicios. En su caso, el Supervisor APP deberá, en el primer reporte que entregue al Representante del Instituto, emitir las recomendaciones para que dichos contratos sean congruentes con el Contrato APP.

1. Coadyuvar con el Instituto en el análisis de todos los Documentos Presentados a Revisión en términos del Contrato APP, y en su caso, elaborar los escritos que el Instituto debe preparar para la Información Sujeta a Revisión en términos de lo establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

1. Coadyuvar con el Representante del Instituto en las inspecciones y supervisiones que realice al sistema de calidad del Desarrollador y sus Subcontratistas, incluyendo Planes de Calidad y Manuales y procedimientos de calidad.

1. Coadyuvar con el Instituto en la determinación sobre la necesidad de una Modificación y en la evaluación del costo de ésta conforme a lo previsto en el Contrato APP y su Anexo 6 (Procedimiento de Modificación).

1. Elaboración de informes mensuales que deberán contener una descripción detallada de por lo menos los siguientes conceptos:

1. Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP.

1. El cumplimiento del Desarrollador en los Métodos de Prestación de los Servicios respecto al Contrato APP, los Planes de Calidad, la Legislación y los Estándares Generales y Estándares Específicos de Servicios.

De ser necesario, el reporte contendrá recomendaciones que establezcan medidas preventivas o correctivas para que los Servicios se presten conforme a lo solicitado en el Contrato APP.

Dichas recomendaciones deberán ser atendidas a instancias del Instituto por parte del Desarrollador.

1. La operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), incluyendo una síntesis de las quejas y/o fallas y recomendaciones para mejorar su operación.

1. La necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de la prestación de los servicios por parte del Instituto a través del Supervisor APP. El aumento en el nivel de supervisión no implica un pago extraordinario por parte del Instituto al Supervisor APP.

1. Desempeño y avances en la capacitación del Personal del Hospital y Personal del Instituto.

1. Con base en lo observado durante la supervisión de la prestación de los Servicios, el Supervisor APP podrá solicitar que el Desarrollador someta, en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), a revisión actualizaciones a los Manuales de Operación y/o cualquier otro documento relacionado con los Métodos de Prestación de los Servicios.

1. Cumplir con las obligaciones que deriven del Contrato APP en relación a las actividades de la  Supervisión APP, así como aquellas que le solicite el Representante del Instituto en el marco de la prestación del servicio.

1. Entrega de las Instalaciones.

El Supervisor APP llevará a cabo sus servicios conforme a los alcances que se prevén en cada una de las modalidades de Entrega de Instalaciones, establecidas en el Anexo 16 (Entrega de Instalaciones y Equipo) del Contrato APP, las cuales de manera enunciativa mas no limitativa son las siguientes:

0. Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento como parte de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo que deban realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los Requisitos de Entrega a los que se refiere el apartado 3.1 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), en la Fecha de terminación anticipada del Contrato APP.

0. Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento para la Obra, así como la entrega y acciones del Equipo que deben realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los requisitos correspondientes a los primeros 6 años del Contrato APP. Conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimiento de Servicios).

0. Reporte de estatus físico y legal derivado de la inspección de las Instalaciones y Equipo conforme a los términos establecidos en el apartado 3.4 y 3.5 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).

0. Reporte de estatus físico y legal de las Instalaciones y Equipo correspondientes a los primeros 6 años del Contrato APP conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).

0. Informe derivado de la recopilación, análisis y cotejo de la información señalada en el numeral 3.7, del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).

Aunado a lo anterior, el proveedor cumplirá con las obligaciones que se deriven del Contrato APP con motivo de su administración.

ENTREGABLES

	Entregable
	PLAZO

	Lista del personal profesional
	El Supervisor APP deberá entregar dos listas del personal encargado de llevar a cabo todas las acciones y actividades del servicio de supervisión.

La primera lista deberá referirse al personal que participará en la Etapa de Actividades Preliminares.

La segunda lista deberá referirse al personal que participará en la Etapa de Prestación de los Servicios.
	




- La primera lista dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la firma del contrato del Supervisor APP.
- La segunda lista, 20 (veinte) Días Hábiles previos al inicio del Periodo Pre-operativo del Contrato APP.


	Programas y temas detallados de la capacitación propuesta
	El Supervisor APP presentará al Instituto, los programas y temas detallados de la capacitación propuesta, mismos que revisará y autorizará el Representante del Instituto.

La capacitación deberá considerar cuando menos y sin limitar lo siguiente; (i) conceptos generales asociados a funciones gerenciales en servicios de salud; (ii) capacitación en la operación de un hospital bajo la modalidad de proyectos de asociación público privado en México, y; (iii) capacitación en la instrumentación del Contrato APP.

	Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la notificación del Representante del Instituto.

	
	En caso de que el Instituto requiera capacitar a más personal con las características antes descritas, éste lo podrá solicitar al Supervisor APP, quien deberá proporcionar al Instituto las fechas de las sesiones. Dicha capacitación tendrá como objetivo principal el seguimiento de la administración y prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en el Hospital.

	En un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles a partir de su notificación.

	Etapa de Actividades Preliminares
	El Supervisor APP, deberá preparar y entregar al Instituto de manera mensual informes en los que se describa el avance tanto del Proyecto Ejecutivo como de la construcción de las Instalaciones; estatus de entregables, información pendiente, avance general del Proyecto respecto a las fechas contractuales, sanciones aplicables así como recomendaciones. Asimismo, se informará sobre el estatus de Autorizaciones y recomendaciones de acuerdo con la información presentada por el Supervisor de Obra durante las visitas a las Instalaciones. En estas visitas se verificará, entre otros asuntos: a) el estado que guardan las Obras respecto al Programa de Obra y al Contrato APP, b) la necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de las Obras por parte del Instituto en los términos establecidos en el Contrato APP y c) revisar y verificar los reportes del Supervisor de Obra, referentes a la determinación que las Obras contienen o no algún Defecto y en consecuencia la necesidad del desmantelamiento de partes de las Obras.

Adicionalmente, el informe mensual del Supervisor APP contará como mínimo con lo siguiente:

1. Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP (descripción de actividades, reuniones, seguimientos realizados, entre otros).
1. El estado de avance del Proyecto Ejecutivo respecto a los plazos y entregables establecidos en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) y el Contrato APP.
1. El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de Actividades Preliminares.
1. El estado que guardan las entregas durante la Etapa de Actividades Preliminares.
1. Las actualizaciones de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.
1. Conclusiones y recomendaciones.

	Mensual. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

	
	Reportes de Obra, en los que se describa el avance de la construcción de las Instalaciones, incluyendo como mínimo lo siguiente:

1. El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por el Supervisor APP con base en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Desarrollador.
1. Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado.
1. El estado que guardan las Autorizaciones relacionadas únicamente con la construcción de las Instalaciones.
1. Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del Contrato APP, así como de la Legislación.
1. Conclusiones y recomendaciones.

	Quincenal. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a los días 15 (quince) y último de cada mes calendario.

	
	Certificado de Terminación de Obra
	Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión de las Pruebas de Terminación y la correspondiente notificación de cualquier Pendiente y/o Defecto observado, en los términos establecidos en el apartado 8 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP. O bien, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a que el Instituto solicite su emisión.


	
	Certificado de Terminación de Actividades
	Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a que el Desarrollador le comunique al Supervisor APP que están completas sus actividades. O bien, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles posteriores a que el Instituto solicite su emisión.


	Etapa de Prestación de los Servicios
	Método de supervisión de los Servicios
	3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios.


	
	Informe que deberá contener una descripción detallada de por lo menos los siguientes conceptos:

1. Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP.

1. El cumplimiento del Desarrollador en los Métodos de Prestación de los Servicios respecto al Contrato APP, los Planes de Calidad, la Legislación y los Estándares Generales y Estándares Específicos de Servicios.

De ser necesario, el reporte contendrá recomendaciones que establezcan medidas preventivas o correctivas para que los Servicios se presten conforme a lo solicitado en el Contrato APP.

Dichas recomendaciones deberán ser atendidas a instancias del Instituto por parte del Desarrollador.

1. La operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), incluyendo una síntesis de las quejas y/o fallas y recomendaciones para mejorar su operación.

1. La necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de la prestación de los Servicios por parte del Instituto a través del Supervisor APP. El aumento en el nivel de supervisión no implica un pago extraordinario por parte del Instituto al Supervisor APP.

1. Desempeño y avances en la capacitación del Personal del Hospital y Personal del Instituto.

	Mensual. Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

	
	Informe del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos del Contrato APP que deberá contener como mínimo la evaluación de los requisitos señalados en el numeral 4.2.1 del Contrato APP.
	Mensual. Dentro de los 2 (dos) Días Hábiles posteriores contados a partir del día siguiente a la entrega del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos por parte del Instituto.


	
	Registro (bitácoras) de todos los servicios de supervisión de sus empleados o terceros bajo su responsabilidad.
	Cuando el Instituto lo solicite. 3 (tres) Días Hábiles posteriores a su solicitud.


	Entrega de Instalaciones
	· Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento como parte de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo que deban realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los Requisitos de Entrega a los que se refiere el apartado 3.1 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), en la Fecha de terminación anticipada del Contrato APP.
· Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento para la Obra, así como la entrega y acciones del Equipo que deben realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los requisitos correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP. Conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

	Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.









A más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del contrato de Supervisión APP.


	
	· Reporte de estatus físico y legal derivado de la inspección de las Instalaciones y Equipo conforme a los términos establecidos en el apartado 3.4 y 3.5 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).
· Reporte de estatus físico y legal de las Instalaciones y Equipo correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).
	Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.



A más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del contrato de Supervisión APP.

	
	Informe derivado de la recopilación, análisis y cotejo de la información señalada en el numeral 3.7, del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).
	Una vez finalizadas las actividades del numeral 3.7 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo) y a más tardar 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles a la fecha de Entrega de Instalaciones y Equipo. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al finalizar el plazo.



Nota: Los entregables presentados por el Supervisor APP, deberán firmarse en la última hoja y rubricarse en las demás por el especialista encargado de su elaboración, o, en su defecto por el Líder del proyecto. 

El proveedor deberá atender a la cláusula de confidencialidad establecida en el modelo de contrato en relación con toda la información de la cual tenga conocimiento con motivo de la prestación del servicio.







[bookmark: _Toc431386032][bookmark: _Toc431386309][bookmark: _Toc494878180]Anexo 2. “Términos y Condiciones”.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN APP DEL “CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), QUE INCLUYE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL (HGR) DE 260 CAMAS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (CONTRATO APP)”.

1. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN.

La vigencia del servicio y la del Contrato de supervisión será a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Contrato y por un plazo de 60 meses.

2. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los plazos para la prestación del servicio de supervisión y el programa de entregas se efectuarán en términos del ANEXO TÉCNICO[footnoteRef:2] de acuerdo con las etapas previstas en el Contrato APP. [2:  Anexo Técnico previsto por el numeral 4.24.3 de POBALINES] 


La prestación del servicio comprende los siguientes entregables:

	Entregable
	PLAZO

	Lista del personal profesional
	El Supervisor APP deberá entregar dos listas del personal encargado de llevar a cabo todas las acciones y actividades del servicio de supervisión.

La primera lista deberá referirse al personal que participará en la Etapa de Actividades Preliminares.

La segunda lista deberá referirse al personal que participará en la Etapa de Prestación de los Servicios.
	




- La primera lista dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la firma del contrato del Supervisor APP.
- La segunda lista, 20 (veinte) Días Hábiles previos al inicio del Periodo Pre-operativo del Contrato APP.


	Programas y temas detallados de la capacitación propuesta
	El Supervisor APP presentará al Instituto, los programas y temas detallados de la capacitación propuesta, mismos que revisará y autorizará el Representante del Instituto.

La capacitación deberá considerar cuando menos y sin limitar lo siguiente; (i) conceptos generales asociados a funciones gerenciales en servicios de salud; (ii) capacitación en la operación de un hospital bajo la modalidad de proyectos de asociación público privado en México, y; (iii) capacitación en la instrumentación del Contrato APP. 

	Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la notificación del Representante del Instituto.

	
	En caso de que el Instituto requiera capacitar a más personal con las características antes descritas, éste lo podrá solicitar al Supervisor APP, quien deberá proporcionar al Instituto las fechas de las sesiones. Dicha capacitación tendrá como objetivo principal el seguimiento de la administración y prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en el Hospital.
	En un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles a partir de su notificación.

	Etapa de Actividades Preliminares
	El Supervisor APP, deberá preparar y entregar al Instituto de manera mensual informes en los que se describa el avance tanto del Proyecto Ejecutivo como de la construcción de las Instalaciones; estatus de entregables, información pendiente, avance general del Proyecto respecto a las fechas contractuales, sanciones aplicables así como recomendaciones. Asimismo, se informará sobre el estatus de Autorizaciones y recomendaciones de acuerdo con la información presentada por el Supervisor de Obra durante las visitas a las Instalaciones. En estas visitas se verificará, entre otros asuntos: a) el estado que guardan las Obras respecto al Programa de Obra y al Contrato APP, b) la necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de las Obras por parte del Instituto en los términos establecidos en el Contrato APP y c) revisar y verificar los reportes del Supervisor de Obra, referentes a la determinación que las Obras contienen o no algún Defecto y en consecuencia la necesidad del desmantelamiento de partes de las Obras.

Adicionalmente, el informe mensual del Supervisor APP contará como mínimo con lo siguiente:

a. Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP (descripción de actividades, reuniones, seguimientos realizados, entre otros).
b. El estado de avance del Proyecto Ejecutivo respecto a los plazos y entregables establecidos en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) y el Contrato APP. 
c. El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de Actividades Preliminares.
d. El estado que guardan las entregas durante la Etapa de Actividades Preliminares.
e. Las actualizaciones de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.
f. Conclusiones y recomendaciones.

	Mensual. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

	
	Reportes de Obra, en los que se describa el avance de la construcción de las Instalaciones, incluyendo como mínimo lo siguiente:

a. El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por el Supervisor APP con base en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Desarrollador.
b. Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado.
c. El estado que guardan las Autorizaciones relacionadas únicamente con la construcción de las Instalaciones.
d. Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del Contrato APP, así como de la Legislación vigente.
e. Conclusiones y recomendaciones.

	Quincenal. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a los días 15 (quince) y último de cada mes calendario.

	
	Certificado de Terminación de Obra
	Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión de las Pruebas de Terminación y la correspondiente notificación de cualquier Pendiente y/o Defecto observado, en los términos establecidos en el apartado 8 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP. O bien, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a que el Instituto solicite su emisión.


	
	Certificado de Terminación de Actividades
	Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a que el Desarrollador le comunique al Supervisor APP que están completas sus actividades. O bien, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles posteriores a que el Instituto solicite su emisión.

	Etapa de Prestación de los Servicios
	Método de supervisión de los Servicios
	3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios.


	
	Informe que deberá contener una descripción detallada de por lo menos los siguientes conceptos:

a) Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP.

b) El cumplimiento del Desarrollador en los Métodos de Prestación de los Servicios respecto al Contrato APP, los Planes de Calidad, la Legislación y los Estándares Generales y Estándares de Servicios.

De ser necesario, el reporte contendrá recomendaciones que establezcan medidas preventivas o correctivas para que los Servicios se presten conforme a lo solicitado en el Contrato APP.

Dichas recomendaciones deberán ser atendidas a instancias del Instituto por parte del Desarrollador.

c) La operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), incluyendo una síntesis de las quejas y/o fallas y recomendaciones para mejorar su operación.

d) La necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de la prestación de los Servicios por parte del Instituto a través del Supervisor APP. El aumento en el nivel de supervisión no implica un pago extraordinario por parte del Instituto al Supervisor APP.

e) Desempeño y avances en la capacitación del Personal del Hospital y Personal del Instituto.

	Mensual. Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

	
	Informe del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos del Contrato APP que deberá contener como mínimo la evaluación de los requisitos señalados en el numeral 4.2.1 del Contrato APP.
	Mensual. Dentro de los 2 (dos) Días Hábiles posteriores contados a partir del día siguiente a la entrega del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos por parte del Instituto.

	
	Registro (bitácoras) de todos los servicios de supervisión de sus empleados o terceros bajo su responsabilidad.

	Cuando el Instituto lo solicite. 3 (tres) Días Hábiles posteriores a su solicitud.

	Entrega de Instalaciones
	· Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento como parte de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo que deban realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los Requisitos de Entrega a los que se refiere el apartado 3.1 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), en la Fecha de terminación anticipada del Contrato APP.
· Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento para la Obra, así como la entrega y acciones del Equipo que deben realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los requisitos correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP. Conforme a los Anexos 8 (Requerimientos de diseño, construcción y plan funcional), Anexo 9 (Requerimiento de Equipo) y Anexo 10 (Requerimiento de Servicios).
	Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.









A más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del contrato de Supervisión APP.


	
	· Reporte de estatus físico y legal derivado de la inspección de las Instalaciones y Equipo conforme a los términos establecidos en el apartado 3.4 y 3.5 del Anexo 16 (Procedimiento de entrega de Instalaciones y Equipo).
· Reporte de estatus físico y legal de las Instalaciones y Equipo correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP conforme al Anexo 8 (Requerimientos de diseño, construcción y plan funcional) y Anexo 9 (Requerimiento de Equipo).
	Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.



A más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del contrato de Supervisión APP.

	
	Informe derivado de la recopilación, análisis y cotejo de la información señalada en el numeral 3.7, del Anexo 16 (Procedimiento de entrega de Instalaciones y Equipo).
	Una vez finalizadas las actividades del numeral 3.7 del Anexo 16 (Procedimiento de entrega de Instalaciones y Equipo) y a más tardar 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles a la fecha de Entrega de Instalaciones y Equipo. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al finalizar el plazo.


Nota: Los entregables presentados por el Supervisor APP, deberán firmarse en la última hoja y rubricarse en las demás por el especialista encargado de su elaboración, o, en su defecto por el Líder del proyecto.

3. MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.

Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato, será a través de puntos y porcentajes de conformidad con la tabla de evaluación adjunta y que se establece en la Convocatoria.

4. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS AL PAGO.

Penas convencionales:

El administrador del contrato aplicará al Proveedor una pena convencional equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor del monto mensual a pagar sin incluir el IVA por cada día de atraso en la presentación de cada entregable, de los señalados tanto en el ANEXO TÉCNICO como en el numeral 1 de los presentes “Términos y Condiciones”.

Deductivas:

El administrador del contrato aplicará una deductiva en términos del artículo 53 Bis de la LAASSP, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor de acuerdo a lo siguiente:

	CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVEL DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITES DE INCUMPLIMIENTO

	Lista del personal profesional.
	El Supervisor APP deberá entregar dos listas del personal encargado de llevar a cabo todas las acciones y actividades del servicio de supervisión.

Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la firma del contrato del Supervisor APP deberá entregar el listado relativo al personal que participará en la Etapa de Actividades Preliminares.

El segundo listado, relativo al personal que participará en la Etapa de Prestación de los Servicios, deberá entregarse 20 (veinte) Días Hábiles previos al inicio del Periodo Pre-operativo del Contrato APP.
	Por la entrega parcial o deficiente de cada listado del personal profesional encargado de llevar a cabo el servicio.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	Programas y temas detallados de la capacitación propuesta.
	El Supervisor APP presentará:

· Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la notificación del Representante del Instituto, los programas y temas detallados de la capacitación propuesta, mismos que revisará y autorizará el Representante del Instituto.

La capacitación deberá considerar cuando menos y sin limitar lo siguiente:

(i) conceptos generales asociados a funciones gerenciales en servicios de salud.

(ii) capacitación en la operación de un hospital bajo la modalidad de proyectos de asociación público privado en México, y;

(iii) capacitación en la instrumentación del Contrato APP

	Por la entrega parcial o deficiente de los programas y temas detallados.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	· En un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles a partir de su notificación.

En caso de que el Instituto requiera capacitar a más personal con las características antes descritas, éste se lo podrá solicitar al Supervisor APP, quien deberá proporcionar al Instituto las fechas de las sesiones. Dicha capacitación tendrá como objetivo principal el seguimiento de la administración y prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en el Hospital.

	Por la entrega parcial o deficiente del temario y fechas de las sesiones.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	Etapa de actividades preliminares
	Informe mensual que se entregará dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

Informe del Supervisor APP el cual contará como mínimo con lo siguiente:

a. Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP (descripción de actividades, reuniones, seguimientos realizados, entre otros).
b. El estado de avance del Proyecto Ejecutivo respecto a los plazos y entregables establecidos en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) y el Contrato APP. 
c. El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de Actividades Preliminares.
d. El estado que guardan las entregas durante la Etapa de Actividades Preliminares.
e. Las actualizaciones de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.
f. Conclusiones y recomendaciones.

	Por la entrega parcial o deficiente de cada informe al Instituto.
	2.5% sobre el monto total a pagar de cada  mes; más 0.5% sobre el monto  total a pagar de cada mes, por cada día que ocupe en atender las observaciones hechas por el Instituto. 
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Reporte de Obra quincenal el cual se entregará dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a los días 15 (quince) y último de cada mes calendario en el que se describa el avance de la construcción de las Instalaciones, incluyendo como mínimo lo siguiente: 

a. El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por el Supervisor APP con base en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Desarrollador.
b. Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado.
c. El estado que guardan las Autorizaciones relacionadas únicamente con la construcción de las Instalaciones.
d. Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del Contrato APP, así como de la Legislación vigente.
e. Conclusiones y recomendaciones.

	Por la entrega parcial o deficiente de cada informe al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Certificado de Terminación de Obra el cual se entregará dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión de las Pruebas de Terminación y la correspondiente notificación de cualquier Pendiente y/o Defecto observado, en los términos establecidos en el apartado 8 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP. O bien, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a que el Instituto solicite su emisión.

	Por la entrega parcial o deficiente del Certificado de Terminación de Obra.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Certificado de Terminación de Actividades, el cual se entregará dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a que el Desarrollador le comunique al Supervisor APP que están completas sus actividades. O bien, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles posteriores a que el Instituto solicite su emisión.

	Por la entrega parcial o deficiente del Certificado de Terminación de Actividades.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	Etapa de Prestación de los Servicios
.
	Método de supervisión de los Servicios, el cual se entregará dentro de los 3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios.
	Por la entrega parcial o deficiente del Método de supervisión de los Servicios.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Informe mensual el cual se entregará dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

El Informe deberá contener una descripción detallada de por lo menos los siguientes conceptos:

1. Las gestiones y actividades realizadas por el Supervisor APP.

1. El cumplimiento del Desarrollador en los Métodos de Prestación de los Servicios respecto al Contrato APP, los Planes de Calidad, la Legislación y los Estándares Generales y Estándares de Servicios.

De ser necesario, el reporte contendrá recomendaciones que establezcan medidas preventivas o correctivas para que los Servicios se presten conforme a lo solicitado en el Contrato APP.

Dichas recomendaciones deberán ser atendidas a instancias del Instituto por parte del Desarrollador.

1. La operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), incluyendo una síntesis de las quejas y/o fallas y recomendaciones para mejorar su operación.

1. La necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de la prestación de los Servicios por parte del Instituto a través del Supervisor APP. El aumento en el nivel de supervisión no implica un pago extraordinario por parte del Instituto al Supervisor APP.

1. Desempeño y avances en la capacitación del Personal del Hospital y Personal del Instituto.

	Por la entrega parcial o deficiente de cada informe al Instituto”.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Informe del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos del Contrato APP, el cual se entregará dentro de los 2 (dos) Días Hábiles posteriores contados a partir del día siguiente a la entrega del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos por parte del Instituto, y deberá establecer si dicho reporte cumple con los previsto en el numeral 4.2.1 del Contrato APP.

	Por la entrega parcial o deficiente de cada informe al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Registro (bitácoras) de todos los servicios de supervisión de sus empleados o terceros bajo su responsabilidad, el cual será entregado dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la solicitud del Instituto.

	Por la entrega parcial o deficiente de cada registro (bitácoras) al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	Entrega de las Instalaciones
	Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento como parte de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo que deban realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los Requisitos de Entrega a los que se refiere el apartado 3.1 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), en la Fecha de terminación anticipada del Contrato APP, el cual será entregado dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.

	Por la entrega parcial o deficiente del reporte al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento para la Obra, así como la entrega y acciones del Equipo que deben realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los requisitos correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP. Conforme a los Anexos 8 (Requerimientos de diseño, construcción y plan funcional), Anexo 9 (Requerimiento de Equipo) y Anexo 10 (Requerimiento de Servicios), el cual será entregado a más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del contrato de Supervisión APP.
	Por la entrega parcial o deficiente del reporte al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Reporte de estatus físico y legal derivado de la inspección de las Instalaciones y Equipo conforme a los términos establecidos en el apartado 3.4 y 3.5 del Anexo 16 (Procedimiento de entrega de Instalaciones y Equipo), en la Fecha de terminación anticipada del Contrato APP, el cual será entregado dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.

	Por la entrega parcial o deficiente del reporte al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Reporte de estatus físico y legal de las Instalaciones y Equipo correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP conforme al Anexo 8 (Requerimientos de diseño, construcción y plan funcional) y Anexo 9 (Requerimiento de Equipo), el cual será entregado a más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del contrato de Supervisión APP.

	Por la entrega parcial o deficiente del reporte al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.

	
	Informe derivado de la recopilación, análisis y cotejo de la información señalada en el numeral 3.7, del Anexo 16 (Procedimiento de entrega de Instalaciones y Equipo), y su entrega será:

Una vez finalizadas las actividades del numeral 3.7 del Anexo 16 (Procedimiento de entrega de Instalaciones y Equipo) y a más tardar 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles a la fecha de Entrega de Instalaciones y Equipo. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al finalizar el plazo.

	Por la entrega parcial o deficiente del informe al Instituto.
	0.5% por cada día, sobre el monto total a pagar del mes al que corresponda.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato por año.



La aplicación de la deductiva correspondiente al 0.5% por cada día que el Supervisor APP ocupe para atender las observaciones hechas por el Instituto, se calculará a partir del día siguiente de que las mismas hayan sido notificadas y siempre que haya finalizado el plazo previsto para cada entregable.

5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato del Supervisor APP, el Proveedor deberá presentar en la División de Contratos del Instituto, sita en Durango 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, póliza de fianza en la misma moneda en que cotizó el servicio, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo derivadas del contrato a favor del Instituto, por un monto equivalente al 10% sobre el importe total adjudicado, sin incluir el I.V.A., en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 87 de su Reglamento (RLAASSP) debiendo garantizar en todo momento la correcta prestación del servicio considerando el personal, equipo y/o material necesario para el cumplimiento del contrato del Supervisor APP.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata al Proveedor una vez que “El Instituto” le otorgue autorización por escrito para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al Proveedor siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del contrato del Supervisor APP, para la cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza.

Se llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando:

· Se rescinda administrativamente el contrato del Supervisor APP.

· El importe total para la aplicación de penas convencionales y deductivas se agote (10% sobre el importe total adjudicado, sin incluir el I.V.A.), debiendo notificar por escrito al Proveedor en el domicilio que señale.

· En el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato del Supervisor APP, y éste no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del contrato.

· Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato del Supervisor APP.

De conformidad con el artículo 81, fracción II, del RLAASSP, es de señalar que las obligaciones derivadas del presente servicio son divisibles toda vez que tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente, por lo cual en el supuesto de ejecutar la garantía será proporcional al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato respectivo.

6. FORMA DE PAGO.

El pago será por una cantidad fija mensual y se efectuará en moneda nacional dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la revisión, visto bueno y firma de autorización de la documentación descrita en el párrafo tercero del presente apartado, por parte del área usuaria y/o administradora del contrato nombrada para tal efecto por el Instituto, la cual deberá ser entregada por el Proveedor en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en Tiburcio Montiel 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Ciudad de México, de las 09:00 a las 14:00 horas en días hábiles. El área institucional indicará la cuenta contable, unidad de información y centro de costos que se afectará.

No se otorgará anticipo.

El Proveedor deberá entregar los siguientes documentos:

· Dos impresiones de: la factura electrónica que expida a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Av. Paseo de la Reforma núm. 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México, y RFC IMS-421231-I45, que reúna los requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora.

· El Proveedor deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CDFI (comprobantes fiscales digitales por internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen. 

· En caso de que el Proveedor presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte del Instituto dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Proveedor podrá consultar esta información en la liga: https:// 201.144.108.83:8443/Pagos_Prov/faces/index.xhtml., la cual permanecerá publicada hasta la fecha de vencimiento que tenía programado el contra recibo. Lo anterior permitirá que el Proveedor a las 72 (setenta y dos) horas posteriores a la expedición de contra recibo, cuente con la información sobre la procedencia o improcedencia de su trámite.

· Original y copia del contrato suscrito con el Instituto.

· Copia de la garantía de cumplimiento del contrato (póliza de fianza).

· El pago de su factura se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el Proveedor acredite la imposibilidad para ello, en este supuesto se observará lo que acuerden las partes.

· El Proveedor acepta que el Instituto le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número _________ CLABE __________ del banco __________ Sucursal _________ a nombre de (el Proveedor).

El pago se depositará en la fecha programada de pago si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con Banamex, HSBC, Banorte, Santander o Scotiabank, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el Instituto realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

El Proveedor que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el mismo procedimiento aplicará en el caso de que el Proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que el Proveedor, reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.

7. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

Como mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados el administrador del contrato supervisará y verificará que el Proveedor cumpla en tiempo y forma con todos los entregables descritos en los presentes “Términos y Condiciones”. Una vez revisado se realizará un acta de entrega-recepción en la cual se tenga por efectivamente presentada la documentación y prestado el servicio.

Mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, el Instituto no tendrá por aceptado el servicio objeto del contrato del Supervisor APP.





[bookmark: _Toc431386033][bookmark: _Toc431386310][bookmark: _Toc494878181]Anexo 3.- Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2018.

________(Nombre)__________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada y suscribir las propuestas en la presente licitación pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio electrónica número __________________, a nombre y representación de.__(Persona Física o Moral)___.
Datos Personas Morales y Físicas.
	Registro Federal de Contribuyentes.

	Domicilio.

	Calle y Número.

	Colonia.
	Delegación o Municipio.

	Código Postal.
	Entidad Federativa.

	Teléfono Fijo.
	Teléfono Móvil.

	Correo Electrónico.

	Apoderado Legal o Representante. (Nombre, Domicilio, Teléfonos y Correo Electrónico)

	Documento para Acreditar Personalidad y Facultades. (Escritura Pública y Modificaciones, Fecha, y Datos del Notario Público)


Datos Personas Morales.
	Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva.
	Fecha.

	Nombre, Número y Domicilio del Notario Público (ante el cual se dio fe de la misma).

	Fecha y Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio.

	Descripción del Objeto Social.

	Relación de Accionistas.

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre(s)

	Reformas al Acta Constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, así como la Fecha y los datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad).


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.
Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



[bookmark: _Toc431386034][bookmark: _Toc431386311][bookmark: _Toc494878182]Anexo 4.- Escrito de nacionalidad mexicana.


Ciudad de México, a _______ de _________________de 2018.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente


Me refiero al procedimiento _________(licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)_________ No._____(Número de Procedimiento)____ en el que mi representada, la empresa __________________(nombre o razón social del licitante)_____________participa a través de la presente propuesta.


Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.3, documentación legal-administrativa, de las bases de la Convocatoria de la licitación citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

•	Conforme al artículo 35 del RLAASSP, que mi representada es de nacionalidad mexicana, para participar en el procedimiento.

•	Conforme al artículo 39, fracción VIII del RLAASSP que el origen de los servicios que oferto, serán de origen nacional.



Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)




[bookmark: _Toc488238542][bookmark: _Toc494878183][bookmark: _Toc431386035][bookmark: _Toc431386312]Anexo 4.1.- Manifestación de nacionalidad.

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la contratación de servicios, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 5.3. (DOF 281210)

____ de _______________ de ______ (1)
________(2)____________
Presente


Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es proveedor de servicios de nacionalidad ___(6)____, país que es parte del tratado de libre comercio _____(7)______ que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del sector público, incluido expresamente en la convocatoria y acredito dicha nacionalidad mediante la presentación de ____(8)___.


	ATENTAMENTE
____________(9)_____________
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Ciudad de México, a _______ de _________________de 2018.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente



Me refiero al procedimiento _________(licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)_________ No._____(Número de Procedimiento)____ en el que mi representada, la empresa __________________(nombre o razón social del licitante)_____________participa a través de la presente propuesta.NO APLICA


Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.3, Documentación legal-administrativa, de las bases de la Convocatoria de la licitación citada en el párrafo anterior, manifiesto lo siguiente:

Que en caso de resultar adjudicado, los servicios propuestos cumplirán con las normas solicitadas en la presente convocatoria, de acuerdo con el Anexo [***] que se adjunta para tal efecto.



Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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Ciudad de México, a ___ de ___________de 2018.


Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente


__________Nombre ___________ en mi carácter de representante legal de la_(Persona Física o Moral)_. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.

Que el suscrito (Solo Personas Morales. y las personas que forman parte de la sociedad) de la propia empresa que represento, no se encuentra(n) en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la licitación pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio electrónica número. ________________________.




Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)




Nota. En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato.




[bookmark: _Toc431386037][bookmark: _Toc431386314][bookmark: _Toc494878186]Anexo 7.- Declaración de integridad.


Ciudad de México, a _______ de _________________de 2018.


Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente



__________Nombre ______ en mi carácter de representante legal de la_(Persona Física o Moral), y en términos de la Convocatoria de la licitación pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio electrónica número. ___________________. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.

Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Que en caso de resultar adjudicado, me obligo a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.





Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)
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Ciudad de México, a_________ de __________ de _______(1)


Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente



Me refiero al procedimiento de _________(3)________ Núm. ________(4) _______ en el que mí representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del RLAASSP, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 69 y 81  ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.


Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



[bookmark: _Toc431386039][bookmark: _Toc431386316][bookmark: _Toc494878188]Anexo 8 Bis.- Instructivo de llenado para el escrito de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).


Descripción.

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.


Instructivo de llenado.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.
1. Señalar la fecha de suscripción del documento.
2. Anotar el nombre de la convocante.
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión. Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. 
Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYMES disponible en la página http.//www.comprasdegobierNúm.gob.mx/calculadora
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.
9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.
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	[bookmark: _Toc431386041][bookmark: _Toc431386318]Fecha

	Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica (Número y Carácter)

	Razón Social y Dirección Completa

	Nombre del Representante



	CONCEPTO
	COSTO MENSUAL
	IMPORTE ANUAL

	
	
	

	SUBTOTAL (60 MESES)
	

	16% IVA
	

	TOTAL
	




______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)











[bookmark: _Toc494878190]Anexo 10.- Relación de documentos a presentar.

	Fecha

	Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica (Número y Carácter)

	Razón Social y Dirección Completa

	Teléfonos y Correo Electrónico

	Nombre del Representante



	Referencia
	Documento legal-administrativo
	Presentado

	
	
	Si
	No

	Anexo 3
	4.1.3.1	Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 3. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.
	
	

	Anexo 4
	4.1.3.2	Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de nacionalidad mexicana, de acuerdo con el Anexo 4, o manifestación de nacionalidad conforme Anexo 4.1
	
	

	Anexo 6
	4.1.3.3	Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 6.
	
	

	Anexo 7
	4.1.3.4	Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Anexo 7.
	
	

	Anexo 8
	4.1.3.5	En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 8.
	
	

	Escrito CompraNet
	4.1.3.6	Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.
	
	

	Anexo 11
	Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada por el licitante.
	
	

	Anexo 14
	Modelo de convenio de participación conjunta.
	
	

	Referencia
	Documento de la propuesta técnica
	Presentado

	
	
	Si
	No

	Anexo 1
	Propuesta Técnica en la cual se contemplará los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 y 2.
	
	

	Referencia
	Documento de la propuesta económica
	Presentado

	
	
	Si
	No

	Anexo 9
	Formato de propuesta Económica.
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Ciudad de México, a __ de ___________ de 2018.


Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente



___(Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la licitación pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio electrónica número ________________que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en términos de lo dispuesto por los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.


Relación de documentos:

1.- ...

2.- ...

Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)





[bookmark: _Toc424042679][bookmark: _Toc388439777][bookmark: _Toc436304404][bookmark: _Toc494878192][bookmark: _Toc424042680]Anexo 12.- Interés en participar en la licitación pública internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio y solicitud de aclaraciones.


Ciudad de México, a _______ de _________________de 2018.

____(Nombre)_____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que se tiene interés en participar en la presente Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica Núm. ______________ y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, por si o a nombre y representación de.__(Persona Física o Moral)__.

Datos Personas Morales y Físicas.
	Registro Federal de Contribuyentes.

	Domicilio.

	Calle y Número.

	Colonia.
	Delegación o Municipio.

	Código Postal.
	Entidad Federativa.

	Teléfono Fijo.
	Teléfono Móvil.

	Correo Electrónico.

	Apoderado Legal o Representante. (Nombre, Domicilio, Teléfonos y Correo Electrónico)

	Documento para Acreditar Personalidad y Facultades. (Escritura Pública y Modificaciones, Fecha, y Datos del Notario Público)


Datos Personas Morales.
	Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva.
	Fecha.

	Nombre, Número y Domicilio del Notario Público (ante el cual se dio fe de la misma).

	Fecha y Datos de su Inscripción en el Registro Público de Comercio.

	Descripción del Objeto Social.

	Relación de Accionistas.

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre(s)

	Reformas al Acta Constitutiva  que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Públicos que las protocolizó, así como la Fecha y los datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad)



Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante)




Formato de “Solicitud de aclaraciones”.


	Procedimiento:
	
	Fecha:
	

	Nombre o Razón Social del Licitante
	 D

	Domicilio
	

	R.F.C.
	 

	Teléfono
	 

	Correo Electrónico
	 



1.- Numerales de la convocatoria
	(1) No. de pregunta y/o aclaración
	(2) Numeral de la convocatoria
	(3) Pregunta y/o aclaración
	Respuesta IMSS

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



Instructivo de llenado
	Concepto
	Descripción

	(1) No. de pregunta y/o aclaración.
	Los licitantes deberán indicar el numeral específico de la convocatoria sobre el cual deseen formular preguntas o solicitar aclaraciones. En caso de requerir más renglones, deberán desplegar los reglones que sean necesarios.

	(2) Numeral de la convocatoria.
	Se refiere al número consecutivo de la pregunta o aclaración formulada por el licitante.

	(3) Pregunta y/o aclaración
	Las preguntas o solicitudes de aclaración versarán exclusivamente sobre el contenido de la convocatoria





Representante Legal
del Licitante

__________________________________
Nombre y Firma



[bookmark: _Toc431386046][bookmark: _Toc431386323][bookmark: _Toc494878193][bookmark: _Toc431386047][bookmark: _Toc431386324]Anexo 13.- Modelo de contrato.

Contrato Plurianual para la prestación del servicio de “Supervisión APP del Contrato de Asociación Público Privada para la Prestación de Servicios Complementarios a los Servicios Médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye el Diseño, Construcción, Equipamiento, Operación y Mantenimiento de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, en el Estado de México, Municipio de Tepotzotlán”, que celebran, por una parte, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por MARÍA DANAE CORRAL SÁNCHEZ, en su carácter de Representante Legal, y, por la otra parte, la empresa denominada ________________, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL PROVEEDOR”, representada por _______________________, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará “LAS PARTES”, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” declara, a través de su Representante Legal que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- María Danae Corral Sánchez, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento jurídico de acuerdo con la Escritura Pública número 71,746 de fecha 8 de febrero de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria Pública número 13 de la Ciudad de México, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la prestación del servicio de “Supervisión APP del Contrato de Asociación Público Privada para la Prestación de Servicios Complementarios a los Servicios Médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye el Diseño, Construcción, Equipamiento, Operación y Mantenimiento de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, en el Estado de México, Municipio de Tepotzotlán”, solicitado por la Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión dependiente de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura de la Dirección de Administración.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta _____________ de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio________________, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha __________ de 2018, mismo que se agrega al presente contrato como Anexo 1 (uno). 

Los compromisos correspondientes para los ejercicios fiscales de 2019 al 2023 quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.- A través del acuerdo número ACDO.AS3.HCT.291117/272.R.DA, el H. Consejo Técnico, autorizó a la Dirección de Administración para llevar a cabo la contratación plurianual del servicio de “Supervisión APP del Contrato de Asociación Público Privada para la Prestación de Servicios complementarios a los servicios médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, en el estado de México, Municipio de Tepotzotlán”.

I.7.- Con fecha ___ de _________ de  ___  , la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística adjudicó a “EL PROVEEDOR” mediante acta de ________________ del procedimiento de ___________________________ Número _______________, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos _______________________________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como se detalla en el Anexo 2 (dos), del presente instrumento jurídico.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la ___________________ y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la _____________ y, en su caso, la junta de aclaraciones respectiva. 

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, piso 5, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- “EL PROVEEDOR” declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número _____ de fecha _________________, pasada ante la fe del (la) Licenciado (a)  _______________, Titular de la Notaría Pública número ___ de ___, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de __________, con el folio mercantil número __________.

II.2.- _______________, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ___ de fecha _____________, pasada ante la fe del (la) Licenciado (a) ______, Titular de la Notaría Pública número ____ de ________, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de _________, con el folio mercantil número ________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en: ______________________________________________________________________.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

· Registro Federal de Contribuyentes número: __________.
· Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT número: __________.

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, conforme a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente contrato.   
(En caso de aplicar)

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por “EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico. (En caso de aplicar)

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por “EL INSTITUTO” relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL INSTITUTO” en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”. (En caso de aplicar)

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que “EL PROVEEDOR” se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en _________ número _____, Colonia _____, Demarcación Territorial_______, Código Postal ________, Ciudad de México, teléfonos ______, correo electrónico: _________________.

Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” requiere de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio de “Supervisión APP del Contrato de Asociación Público Privada para la Prestación de Servicios Complementarios a los Servicios Médicos que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye el Diseño, Construcción, Equipamiento, Operación y Mantenimiento de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas, en el Estado de México, Municipio de Tepotzotlán”, cuyas características, cantidades, alcances y especificaciones se describen en el Anexo 3 (tres) del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la Convocatoria, Junta de Aclaraciones y Acta de __________del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación del servicio objeto del presente contrato “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto de pago por la cantidad de $___________.00 (_______________________ 00/100 M.N.), (en caso de aplicar) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 4 (cuatro) del presente contrato, y conforme al siguiente desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio fiscal.

	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	TOTAL

	$24,817,893.48
	$24,817,893.48
	$24,817,893.48
	$24,817,893.48
	$24,817,893.48
	$24,817,893.48
	$148,907,360.88



“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- No se otorgará anticipo. El pago será por una cantidad fija mensual y se efectuará en moneda nacional dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la revisión, visto bueno y firma de autorización de la documentación descrita en el párrafo tercero del presente apartado, por parte del área usuaria y/o administradora del contrato nombrada para tal efecto por el Instituto, la cual deberá ser entregada por el Proveedor en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en Tiburcio Montiel 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Ciudad de México, de las 09:00 a las 14:00 horas en días hábiles. El área institucional indicará la cuenta contable, unidad de información y centro de costos que se afectará.
 
El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en la División de Trámite de Erogaciones con domicilio en Tiburcio Montiel 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Ciudad de México, de las 09:00 a las 14:00 horas en días hábiles, dos impresiones del Comprobante Fiscal Digital, en los que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, así como el reporte del servicio prestado, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal; original y copia del presente contrato, copia de la garantía de cumplimiento del contrato, revisados, con visto bueno y firmado por el área usuaria y/o administrador del contrato, el contrato y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI), en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR” para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo a esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, O SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

En ningún caso se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium. 

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso. 

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso. 

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

En apego a los lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas, de fecha 25 de mayo del 2015, “EL PROVEEDOR” deberá presentar una copia de la opinión (positiva y vigente) por cada trámite de pago, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El Administrador del Contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito acompañada de los documentos siguientes: 

• Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación. 

• El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda. 

• La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas. 

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar a “EL INSTITUTO” el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 3 (tres) de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la Convocatoria, Junta de Aclaraciones y Acta de ______________del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO.- El servicio iniciará a partir del día hábil siguiente a la suscripción del presente contrato y por un plazo de 60 (sesenta) meses.

Los plazos para la prestación del servicio y el programa de entregas se efectuarán en términos del Anexo Técnico integrado como Anexo 3 (tres) del presente contrato y de acuerdo con las etapas previstas en el Contrato APP integrado como Anexo 6 (seis) al presente contrato.

LUGAR.- “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a prestar el servicio tanto en sus instalaciones; las instalaciones de “EL INSTITUTO”, como en las instalaciones del Hospital General Regional (HGR) en el Estado de México, Municipio de Tepotzotlán, de acuerdo a las necesidades de “EL INSTITUTO”.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo al Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, integrados al presente contrato como Anexo 3 (tres).

El servicio a contratar consiste en la supervisión (Supervisión APP) del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato APP, a través de la evaluación y seguimiento del desempeño del Desarrollador en la Etapa de Actividades Preliminares y Etapa de Prestación de los Servicios.

El servicio de Supervisión APP, incluye:

· Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador derivadas del Contrato APP.

· Coadyuvar con “EL INSTITUTO” en la atención de las cuestiones legales, técnicas, administrativas y financieras que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

· Apoyar a “EL INSTITUTO” en los diversos trámites que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

· Capacitación relacionada con el Contrato APP al personal que “EL INSTITUTO” designe.

Para la prestación del servicio, “EL PROVEEDOR” definirá una metodología clara y objetiva para realizar sus actividades de supervisión, la cual estará basada en procesos estandarizados.

Para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador, “EL PROVEEDOR” deberá coordinarse, de manera enunciativa más no limitativa, con: el Desarrollador, el Contratista Principal, el Supervisor de Obra y demás Subcontratistas.

“EL PROVEEDOR” no subcontratará ninguno de los servicios de supervisión.

Actividades de “EL PROVEEDOR”

1. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador derivadas del Contrato APP.

Corroborar que todas las actividades que deba realizar el Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares y la Etapa de Prestación de los Servicios se ejecuten conforme a lo establecido en el Contrato APP.

De manera enunciativa mas no limitativa, “EL PROVEEDOR” deberá verificar que todas las actividades, procedimientos, autorizaciones que deba llevar a cabo el Desarrollador para la construcción de las Obras, se realicen de conformidad con lo previsto en el Contrato APP y su Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), Anexo 6 (Procedimiento de Modificación), Anexo 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), entre otros, con el objetivo de cumplir con la Fecha Programada de Inicio de Servicios y, en su caso, con la aplicación de las Penas Convencionales que correspondan al Desarrollador.

De igual forma, deberá realizar todas las actividades y funciones que resulten necesarias para poder verificar el nivel de disponibilidad, de calidad y de desempeño en la prestación de los Servicios por parte del Desarrollador, de conformidad con lo previsto en el Contrato APP, de tal forma que se cuente con elementos necesarios para la aplicación del Mecanismo de Pagos y, en su caso, Deducciones y/o Penas Convencionales que correspondan al Desarrollador.

2. Coadyuvar con “EL INSTITUTO” en la atención de las cuestiones legales, técnicas, administrativas y financieras que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

Apoyar a “EL INSTITUTO” en la interpretación e implementación de los aspectos legales, técnicos, administrativos y financieros que se presenten con motivo de la ejecución del Contrato APP, mediante el análisis de la información correspondiente y la generación de documentos que se consideren necesarios.

Coadyuvar con “EL INSTITUTO” y/o el Hospital en la atención a los requerimientos de información, auditorías y, en su caso, las observaciones que emitan los órganos fiscalizadores hasta la conclusión de los procedimientos correspondientes.

Coadyuvar con “EL INSTITUTO”  y/o el Hospital para generar la información solicitada que se derive de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, relacionada con el Contrato APP.

De igual forma, deberá participar en los diversos órganos colegiados previstos en el Contrato APP y deberá asesorar al Personal de “EL INSTITUTO”  y/o Personal del Hospital que participe en la implementación del Contrato APP.

3. Apoyar a “EL INSTITUTO” en los diversos trámites que se deriven de la ejecución del Contrato APP.

Asesorar e informar a “EL INSTITUTO” sobre los diversos trámites que están bajo su responsabilidad necesarios para la ejecución del Proyecto, así como aquéllos cuya responsabilidad sea del Desarrollador y sea requerida la participación de “EL INSTITUTO”.

Generar toda la información relacionada con el Contrato APP que sea solicitada por “EL INSTITUTO” y el Hospital que de manera enunciativa más no limitativa puede incluir: oficios, notas informativas, minutas, circulares, informes, reportes, comunicados, presentaciones, etc.

4. Capacitación relacionada con el Contrato APP al personal que “EL INSTITUTO” designe.

“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar capacitación al Personal de “EL INSTITUTO” y al Personal del Hospital, el cual será designado por el Representante de “EL INSTITUTO” y notificado a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR”, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la notificación del Representante de “EL INSTITUTO”, presentará los programas y temas detallados de la capacitación, mismos que revisará y autorizará el Representante de “EL INSTITUTO”, esta capacitación deberá considerar al menos y sin limitar lo siguiente: (i) conceptos generales asociados a funciones gerenciales en servicios de salud; (ii) capacitación en la operación de un hospital bajo la modalidad de proyectos de asociación público privado en México, y; (iii) capacitación en la instrumentación del Contrato APP.

Dicha capacitación tendrá como objetivo principal proporcionar conocimientos referentes al seguimiento de la administración del Contrato APP y a la prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en el Hospital.

En caso de que “EL INSTITUTO” requiera capacitar a más personal con las características antes descritas, éste se lo podrá solicitar a “EL PROVEEDOR”, quien deberá proporcionar al Instituto las fechas de las sesiones en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles a partir de su notificación.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador derivadas del Contrato APP.

A. Etapa de Actividades Preliminares

“EL PROVEEDOR” deberá coadyuvar con “EL INSTITUTO” en la revisión de los documentos presentados a revisión en términos del Contrato APP y del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del mismo, así como elaborar los escritos que “EL INSTITUTO” requiera para la Información sujeta a revisión en términos del procedimiento establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del contrato APP.

“EL PROVEEDOR” deberá, en su caso, informar mensualmente al Desarrollador y a “EL INSTITUTO” de la actualización de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP, las cuales serán descritas en su reporte mensual a efecto de seguimiento.

“EL PROVEEDOR” deberá corroborar que las actividades que deba realizar el Desarrollador durante la Etapa de Actividades Preliminares se ejecuten conforme a lo establecido en el Contrato APP y los Anexos 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), Anexo 13 (Requerimientos de Seguros) y Anexo 17 (Modelo Financiero) del mismo y comprenderá, entre otras, las siguientes:

A.1. Seguros.

Verificar que el Desarrollador contrate por su cuenta y costo, con anterioridad al inicio de las Actividades Preliminares, todos los seguros enlistados en el Anexo 13 (Requerimientos de Seguros) del Contrato APP.

A.2. Autorizaciones.

Verificar que el Desarrollador cuente con las Autorizaciones y demás instrumentos jurídicos necesarios para la construcción de las Instalaciones.

A.3. Inmueble.

1) Verificar que el Desarrollador lleve a cabo, en campo y/o en gabinete, los análisis necesarios respecto del estudio de mecánica de suelos.

2) De considerarlo necesario, solicitará al Desarrollador la realización de ensayos de materiales y/o componentes para verificar el cumplimiento del Contrato APP, de la Legislación y del Plan Funcional.

3) Verificar que el Desarrollador realice todos los estudios y análisis en relación con el Inmueble, incluyendo pero no limitándose al levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos y, estudio hidrológico. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, previa anuencia de “EL INSTITUTO”, “EL PROVEEDOR” tendrá la facultad de requerir que se elaboren nuevos estudios con cargo al Desarrollador.

A.4. Proyecto Ejecutivo y construcción de las Instalaciones.

1) Revisar cualquier documento presentado a través del procedimiento descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del contrato APP, incluyendo la información correspondiente al Proyecto Ejecutivo, programas, Manuales de Operación, información financiera, entre otros; y verificar que los documentos presentados a revisión cumplan en todo momento con los términos del Contrato APP. Además, deberá preparar las propuestas de respuesta que serán enviadas por “EL INSTITUTO” al Desarrollador derivado de la información sometida a revisión.

2) Coadyuvar con “EL INSTITUTO” en la determinación de la necesidad de una Modificación y, en su caso, la evaluación del costo de ésta conforme a lo previsto en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación) y el Contrato APP.

3) Verificar que el Desarrollador cumpla con los documentos y planos necesarios para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo en apego a lo solicitado en el Contrato APP y la Legislación, así como la instalación del Equipo.

4) Verificar que el Desarrollador y el Supervisor de Obra cumplan con sus alcances generales (enunciativos más no limitativos) de: revisión y análisis técnico del Proyecto Ejecutivo, normas y especificaciones, catálogos de conceptos, volumetría, costos, presupuestos y Programa de Obra, antes del inicio de la obra y durante la misma.

5) Asesorar a “EL INSTITUTO” en la revisión de la Información de Diseño para verificar que ésta cumple con los términos propuestos en el Anexo 2 (Propuesta) del Contrato APP y en principio cumple con los requerimientos solicitados por “EL INSTITUTO” en términos de funcionalidad y operación descrita en el: Anexo 7 (Programa de Obra), Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), los requerimientos de funcionalidad esperados para los Servicios conforme al Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), la Legislación, así como con las certificaciones solicitadas en el Contrato APP.

6) Solicitar al Desarrollador a través del Supervisor de Obra la Información de Diseño y cualquier documento relativo a la ejecución de las Obras a fin de verificar el cumplimiento de los alcances del Contrato APP.

7) Preparar y entregar a “EL INSTITUTO” de manera mensual informes en los que se describa el avance tanto del Proyecto Ejecutivo como de la construcción de las Instalaciones; estatus de entregables, información pendiente, avance general del proyecto respecto a las fechas contractuales, sanciones aplicables así como recomendaciones. Asimismo, se informará sobre el estatus de Autorizaciones y recomendaciones de acuerdo con la información presentada por el Supervisor de Obra durante las visitas a las Instalaciones. En estas visitas se verificará, entre otros asuntos: a) el estado que guardan las Obras respecto al Programa de Obra y al Contrato APP, b) la necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de las Obras por parte de “EL INSTITUTO” en los términos establecidos en el Contrato APP y c) revisar y verificar los reportes del Supervisor de Obra, referentes a la determinación que las Obras contienen o no algún Defecto y en consecuencia la necesidad del desmantelamiento de partes de las Obras.

Adicionalmente, el informe mensual de “EL PROVEEDOR” contará como mínimo con lo siguiente:

a. Las gestiones y actividades realizadas por “EL PROVEEDOR” (descripción de actividades, reuniones, seguimientos realizados, entre otros).

b. El estado de avance del Proyecto Ejecutivo respecto a los plazos y entregables establecidos en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

c. El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de Actividades Preliminares.
d. El estado que guardan las entregas durante la Etapa de Actividades Preliminares.

e. Las actualizaciones de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

f. Conclusiones y recomendaciones.

8) Preparar y entregar a “EL INSTITUTO” reportes quincenales de las Obras, en los que se describa el avance de la construcción de las Instalaciones, incluyendo como mínimo lo siguiente:

a. El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por “EL PROVEEDOR” con base en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Desarrollador.

b. Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado.

c. El estado que guardan las Autorizaciones relacionadas únicamente con la construcción de las Instalaciones.

d. Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del Contrato APP, así como de la Legislación.

e. Conclusiones y recomendaciones.

9) Coadyuvar con “EL INSTITUTO” durante las Pruebas de Terminación de manera que se verifique el cumplimiento de los requerimientos contractuales de las instalaciones al inicio de los Servicios, conforme a lo descrito en el Procedimiento de Revisión de las instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

10) Revisar que se lleve a cabo la dotación e instalación de todo el Equipo autorizado por “EL INSTITUTO” en el Programa de Equipamiento, incluyendo el Equipo Propio del Inmueble, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato APP.

11) Revisar las Instalaciones y en su caso verificar que las correcciones se ejecuten en su totalidad, así como el cierre de las Obras conforme a lo indicado en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

12) Emitir una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato APP, el Certificado de Terminación de Obra.

13) Participar en la elaboración de la Lista de Pendientes, verificando que se cumplan los supuestos del Contrato.

14) Verificar que las Instalaciones y el Equipo, cumplan en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en el Contrato APP, antes del inicio del Periodo Pre-operativo y contar con un registro de las Penas Convencionales que se hayan generado.

15) Auditar a petición del Representante de “EL INSTITUTO”, el Modelo Financiero o revisar y emitir recomendaciones sobre cambios que solicite el Desarrollador a su Modelo Financiero derivado de las Obras y construcción de las Instalaciones.

A.5. Validación de los Reportes de Verificación de Avance (RVA).

Verificar la información contenida en el RVA emitido por el Supervisor de Obra, y como resultado de su revisión proceder de acuerdo con lo siguiente:

a) Objetar el RVA presentado por el Supervisor de Obra cuando se observe en el documento cualquiera de los supuestos para objetar de acuerdo con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) del Contrato APP.

b) No objetar el RVA presentado por el Supervisor de Obra dentro del plazo señalado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) del Contrato APP, en cuyo caso el RVA se considerará como debidamente emitido.

Notificar al Supervisor de Obra y al Desarrollador de las objeciones al RVA presentado; conforme al procedimiento y los plazos descritos en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) del Contrato APP.

A.6. Equipamiento.

1) Revisar que se lleve a cabo la dotación e instalación de todo el Equipo autorizado por “EL INSTITUTO” en el Programa de Equipamiento, incluyendo el Equipo Propio del Inmueble, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato APP. Verificar que el Equipo cumpla en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en el Contrato APP antes del inicio del Periodo Pre-operativo y contar con un registro de las Penas Convencionales que se hayan generado.

2) Verificar que el Desarrollador instale y deje en operación todo el Equipo, así como su cumplimiento con el programa de capacitación y asistencia técnica para el Equipo Médico, Equipo de Telecomunicaciones y el Equipo de Informática en términos de lo previsto en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato APP.

3) Verificar que el Desarrollador termine las Actividades Preliminares según lo previsto en el Anexo 8 (Requerimiento de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), del Contrato APP, previo a la Fecha Programada de Inicio de Servicios.

A.7. Periodo Pre-operativo.

1) Revisar y dar seguimiento durante el Periodo Pre-operativo a las Pruebas de Terminación de manera que se verifique el cumplimiento de los requerimientos contractuales de las Instalaciones al inicio de los Servicios, conforme a lo descrito en el Procedimiento de Revisión de las Instalaciones para la emisión del Certificado de Terminación de Obra, descrito en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

2) Verificar que el Desarrollador cumpla con los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, según lo señalado en el Anexo 20 (Modelo de Certificados) del Contrato APP.

3) Supervisar que el Desarrollador haya cumplido con la Lista de Pendientes, verificando que se cumplan los supuestos del Contrato y sus Anexos.

4) Emitir, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato APP, el Certificado de Terminación de Actividades.

B. Etapa de Prestación de los Servicios

“EL PROVEEDOR”, de manera enunciativa más no limitativa, deberá realizar las siguientes actividades, en términos de lo previsto en el Contrato APP:

1) Supervisar que el Desarrollador, por sí o a través de sus Subcontratistas preste los Servicios de conformidad con: a) el Contrato APP; b) la Legislación; c) los Métodos de Prestación de Servicio; d) los Estándares de Servicios, y e) los Manuales de Operación de los Servicios.

2) Revisar y validar el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos que presente el Desarrollador en términos del Contrato APP. En caso de inconformidad, elaborar el documento que contenga objeciones y/o discrepancias en los conceptos que integran el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, el cual será enviado por “EL INSTITUTO” al Desarrollador

3) Verificar el nivel de disponibilidad, calidad y desempeño en la prestación de los Servicios por parte del Desarrollador de conformidad con lo previsto en el Contrato APP, a fin de contar con elementos objetivos para la correcta aplicación de los pagos y en su caso, Deducciones y Penas Convencionales que correspondan.

4) Supervisar la operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), a cargo del Desarrollador.

5) En caso de que el Desarrollador solicite una modificación o sustitución en los Métodos de Prestación de los Servicios, “EL PROVEEDOR” coadyuvará con “EL INSTITUTO” en la revisión de la información entregada, conforme lo establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP. “EL PROVEEDOR” generará un proyecto de respuesta a la petición del Desarrollador, el cual, en su caso, será enviado por “EL INSTITUTO”.
6) Supervisar al Personal del Desarrollador respecto del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Sistema de Control y Gestión previsto en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del Contrato APP.

7) Revisar los contratos que el Desarrollador tenga celebrados con sus Subcontratistas para la prestación de los Servicios. En su caso, “EL PROVEEDOR” deberá, en el primer reporte que entregue al Representante de “EL INSTITUTO”, emitir las recomendaciones para que dichos contratos sean congruentes con el Contrato APP.

8) Coadyuvar con “EL INSTITUTO” en el análisis de todos los Documentos Presentados a Revisión en términos del Contrato APP, y en su caso, elaborar los escritos que “EL INSTITUTO” debe preparar para la Información Sujeta a Revisión en términos de lo establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.

9) Coadyuvar con el Representante de “EL INSTITUTO” en las inspecciones y supervisiones que realice al sistema de calidad del Desarrollador y sus Subcontratistas, incluyendo Planes de Calidad y Manuales y procedimientos de calidad.

10)  Coadyuvar con “EL INSTITUTO” en la determinación sobre la necesidad de una Modificación y  en la evaluación del costo de ésta conforme a lo previsto en el Contrato APP y su Anexo 6 (Procedimiento de Modificación).

11)  Elaboración de informes mensuales que deberán contener una descripción detallada   de por lo menos los siguientes conceptos:

a) Las gestiones y actividades realizadas por “EL PROVEEDOR”.

b) El cumplimiento del Desarrollador en los Métodos de Prestación de los Servicios respecto al Contrato APP, los Planes de Calidad, la Legislación y los Estándares Generales y Estándares Específicos de Servicios.

De ser necesario, el reporte contendrá recomendaciones que establezcan medidas preventivas o correctivas para que los Servicios se presten conforme a lo solicitado en el Contrato APP.

Dichas recomendaciones deberán ser atendidas a instancias de “EL INSTITUTO” por parte del Desarrollador.

c) La operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), incluyendo una síntesis de las quejas y/o fallas y recomendaciones para mejorar su operación.

d) La necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de la prestación de los servicios por parte de “EL INSTITUTO” a través de “EL PROVEEDOR”. El aumento en el nivel de supervisión no implica un pago extraordinario por parte de “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR”.

e) Desempeño y avances en la capacitación del Personal del Hospital y Personal de “EL INSTITUTO”.

12)  Con base en lo observado durante la supervisión de la prestación de los Servicios, “EL PROVEEDOR” podrá solicitar que el Desarrollador someta, en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP, a revisión actualizaciones a los Manuales de Operación y/o cualquier otro documento relacionado con los Métodos de Prestación de los Servicios.

13)  Cumplir con las obligaciones que deriven del Contrato APP en relación a las actividades de la  Supervisión APP, así como aquellas que le solicite el Representante de “EL INSTITUTO” en el marco de la prestación del servicio.

C. Entrega de las Instalaciones.

“EL PROVEEDOR” llevará a cabo sus servicios conforme a los alcances que se prevén en cada una de las modalidades de Entrega de Instalaciones, establecidas en el Anexo 16 (Entrega de Instalaciones y Equipo) del Contrato APP, las cuales de manera enunciativa mas no limitativa son las siguientes:

a) Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento como parte de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo que deban realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los Requisitos de Entrega a los que se refiere el apartado 3.1 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), en la Fecha de terminación anticipada del Contrato APP.

b) Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento para la Obra, así como la entrega y acciones del Equipo que deben realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los requisitos correspondientes a los primeros 6 años del Contrato APP. Conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimiento de Servicios) del mismo.

c) Reporte de estatus físico y legal derivado de la inspección de las Instalaciones y Equipo conforme a los términos establecidos en el apartado 3.4 y 3.5 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo) del Contrato APP.

d) Reporte de estatus físico y legal de las Instalaciones y Equipo correspondientes a los primeros 6 años del Contrato APP conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) del mismo.

e) Informe derivado de la recopilación, análisis y cotejo de la información señalada en el numeral 3.7, del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo) del contrato APP.

Aunado a lo anterior, “EL PROVEEDOR” cumplirá con las obligaciones que se deriven del Contrato APP con motivo de su administración.

La prestación del servicio comprende los siguientes entregables:

	Entregable
	Plazo

	Lista del personal profesional
	“EL PROVEEDOR” deberá entregar dos listas del personal encargado de llevar a cabo todas las acciones y actividades del servicio de supervisión.
La primera lista deberá referirse al personal que participará en la Etapa de Actividades Preliminares.

La segunda lista deberá referirse al personal que participará en la Etapa de Prestación de los Servicios.
	- La primera lista dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la firma del contrato de “EL PROVEEDOR”.


- La segunda lista, 20 (veinte) Días Hábiles previos al inicio del Periodo Pre-operativo del Contrato APP.

	Programas y temas detallados de la capacitación propuesta
	“EL PROVEEDOR” presentará a “EL INSTITUTO”, los programas y temas detallados de la capacitación propuesta, mismos que revisará y autorizará el representante de “EL INSTITUTO”.

La capacitación deberá considerar cuando menos y sin limitar lo siguiente; (i) conceptos generales asociados a funciones gerenciales en servicios de salud; (ii) capacitación en la operación de un hospital bajo la modalidad de proyectos de asociación público privado en México, y; (iii) capacitación en la instrumentación del Contrato APP.
	Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la notificación del representante de “EL INSTITUTO”.

	
	En caso de que “EL INSTITUTO” requiera capacitar a más personal con las características antes descritas, éste lo podrá solicitar a “EL PROVEEDOR”, quien deberá proporcionar a “EL INSTITUTO” las fechas de las sesiones. Dicha capacitación tendrá como objetivo principal el seguimiento de la administración y prestación de los Servicios por parte del Desarrollador en el Hospital.
	En un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles a partir de su notificación.

	Etapa de Actividades Preliminares
	“EL PROVEEDOR”, deberá preparar y entregar a “EL INSTITUTO” de manera mensual informes en los que se describa el avance tanto del Proyecto Ejecutivo como de la construcción de las Instalaciones; estatus de entregables, información pendiente, avance general del Proyecto respecto a las fechas contractuales, sanciones aplicables así como recomendaciones. Asimismo, se informará sobre el estatus de Autorizaciones y recomendaciones de acuerdo con la información presentada por el Supervisor de Obra durante las visitas a las Instalaciones. En estas visitas se verificará, entre otros asuntos: a) el estado que guardan las Obras respecto al Programa de Obra y al Contrato APP, b) la necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de las Obras por parte de “EL INSTITUTO” en los términos establecidos en el Contrato APP y c) revisar y verificar los reportes del Supervisor de Obra, referentes a la determinación que las Obras contienen o no algún Defecto y en consecuencia la necesidad del desmantelamiento de partes de las Obras.

Adicionalmente, el informe mensual de “EL PROVEEDOR” contará como mínimo con lo siguiente:

a) a) Las gestiones y actividades realizadas por “EL PROVEEDOR” (descripción de actividades, reuniones, seguimientos realizados, entre otros).
b) El estado de avance del Proyecto Ejecutivo respecto a los plazos y entregables establecidos en el Apéndice B (Tabla de Entregas y Plazos) del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) y el Contrato APP.
c) El estado que guardan las Autorizaciones del Proyecto durante la etapa de Actividades Preliminares.
d) El estado que guardan las entregas durante la Etapa de Actividades Preliminares.
e) Las actualizaciones de las Penas Convencionales a las que se refiere la Sección 7 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP.
f) Conclusiones y recomendaciones.
	Mensual. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

	
	Reportes de Obra, en los que se describa el avance de la construcción de las Instalaciones, incluyendo como mínimo lo siguiente:

a. El avance de obra total y por partidas de Obra estimados por “EL PROVEEDOR” con base en la verificación en sitio del avance físico realmente ejecutado por el Desarrollador.
b. Descripción de los trabajos, partidas y frentes que constituyen el avance registrado.
c. El estado que guardan las Autorizaciones relacionadas únicamente con la construcción de las Instalaciones.
d. Observaciones a la construcción respecto al cumplimiento de los términos del Contrato APP, así como de la Legislación.
e. Conclusiones y recomendaciones.
	Quincenal. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a los días 15 (quince) y último de cada mes calendario.

	
	Certificado de Terminación de Obra
	Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la conclusión de las Pruebas de Terminación y la correspondiente notificación de cualquier Pendiente y/o Defecto observado, en los términos establecidos en el apartado 8 del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) del Contrato APP. O bien, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a que el Instituto solicite su emisión.

	
	Certificado de Terminación de Actividades
	Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a que el Desarrollador le comunique a “EL PROVEEDOR” que están completas sus actividades. O bien, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles posteriores a que “EL INSTITUTO” solicite su emisión.

	Etapa de Prestación de los Servicios
	Método de supervisión de los Servicios
	3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios.

	
	Informe que deberá contener una descripción detallada de por lo menos los siguientes conceptos:

a) Las gestiones y actividades realizadas por “EL PROVEEDOR”.

b) El cumplimiento del Desarrollador en los Métodos de Prestación de los Servicios respecto al Contrato APP, los Planes de Calidad, la Legislación y los Estándares Generales y Estándares Específicos de Servicios.

De ser necesario, el reporte contendrá recomendaciones que establezcan medidas preventivas o correctivas para que los Servicios se presten conforme a lo solicitado en el Contrato APP.

Dichas recomendaciones deberán ser atendidas a instancias de “EL INSTITUTO” por parte del Desarrollador.
c) La operación del Centro de Atención al Usuario (CAU), incluyendo una síntesis de las quejas y/o fallas y recomendaciones para mejorar su operación.

d) La necesidad de aumentar o no el nivel de supervisión de la prestación de los Servicios por parte de “EL INSTITUTO” a través de “EL PROVEEDOR”. El aumento en el nivel de supervisión no implica un pago extraordinario por parte de “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR”.

e) Desempeño y avances en la capacitación del Personal del Hospital y Personal de “EL INSTITUTO”.
	Mensual. Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la conclusión del mes.

	
	Informe del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos del Contrato APP que deberá contener como mínimo la evaluación de los requisitos señalados en el numeral 4.2.1 del Contrato APP.
	Mensual. Dentro de los 2 (dos) días hábiles posteriores contados a partir del día siguiente a la entrega del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos por parte de “EL INSTITUTO”.

	
	Registro (bitácoras) de todos los servicios de supervisión de sus empleados o terceros bajo su responsabilidad.
	Cuando “EL INSTITUTO” lo solicite. 3 (tres) días hábiles posteriores a su solicitud.

	Entrega de Instalaciones
	· Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento como parte de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo que deban realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los Requisitos de Entrega a los que se refiere el apartado 3.1 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo), en la Fecha de terminación anticipada del Contrato APP.
· - Reporte en el cual se describan las renovaciones, remozamientos y demás Actividades de Mantenimiento para la Obra, así como la entrega y acciones del Equipo que deben realizarse por parte del Desarrollador para que las Instalaciones cumplan con los requisitos correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP. Conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) del mismo.
	Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.








A más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del presente contrato.


	
	· Reporte de estatus físico y legal derivado de la inspección de las Instalaciones y Equipo conforme a los términos establecidos en el apartado 3.4 y 3.5 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo) del Contrato APP.
· Reporte de estatus físico y legal de las Instalaciones y Equipo correspondientes a los primeros 6 (seis) años del Contrato APP conforme al Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional) y Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) del mismo.
	Dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la conclusión de la inspección de las Instalaciones y Equipo.



A más tardar 3 (tres) meses antes de la fecha de terminación del presente contrato.

	
	Informe derivado de la recopilación, análisis y cotejo de la información señalada en el numeral 3.7, del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo) del Contrato APP.
	Una vez finalizadas las actividades del numeral 3.7 del Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo) del Contrato APP y a más tardar 45 (cuarenta y cinco) días hábiles a la fecha de Entrega de Instalaciones y Equipo. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al finalizar el plazo.





Nota: Los entregables presentados por el Supervisor APP, deberán firmarse en la última hoja y rubricarse en las demás por el especialista encargado de su elaboración, o, en su defecto por el Líder del proyecto. 

El proveedor deberá atender a la cláusula de confidencialidad establecida en el modelo de contrato en relación con toda la información de la cual tenga conocimiento con motivo de la prestación del servicio.

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el servicio, apegándose a lo establecido en los siguientes rubros, que a manera enunciativa más no limitativa se describen en el Anexo Técnico, integrado en el Anexo 3 (tres) del presente contrato.

· Consideraciones Previas.
· Requisitos que debe reunir “EL PROVEEDOR”.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

Como mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados el Administrador del contrato supervisará y verificará que “EL PROVEEDOR” cumpla en tiempo y forma con todos los entregables descritos en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones,  incluidos en el Anexo 3 (tres) del presente contrato. Una vez revisado se realizará un acta de entrega-recepción en la cual se tenga por efectivamente presentada la documentación y prestado el servicio.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por aceptado el servicio objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día hábil siguiente a su firma y por un plazo de 60 (sesenta) meses.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o deficiencias presentadas de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”  conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR”, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que ”El INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación del servicio.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total adjudicado que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior, deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL INSTITUTO” y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.

c)	Cuando el importe total para la aplicación de penas convencionales y deductivas se agote (10% sobre el importe total adjudicado, sin incluir I.V.A.), debiendo notificar por escrito a “EL PROVEEDOR” en el domicilio que señale.

d)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima.

e)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 95 de su Reglamento, la pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato, por la falta de inicio en la prestación del servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación conforme a lo señalado en el numeral 4 (cuatro) de los Términos y Condiciones incluidos en el Anexo 3 (tres) del presente contrato.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales, así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los atrasos.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a "EL INSTITUTO" durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago del servicio, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, las deducciones se aplicarán conforme a lo señalado en el numeral 4 (cuatro) de los Términos y Condiciones que se integran en el Anexo 3 (tres)  del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. 

El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, “EL INSTITUTO” podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquéllos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INSTITUTO”, se pagarán previa solicitud de “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a “EL INSTITUTO” para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del  administrador del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.

3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el servicio ha sido prestado con alcances y características distintas a las pactadas.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7. Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto del servicio que proporciona a “EL INSTITUTO” y con ello se afecten los intereses del mismo.

8. Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

9. Cuando las sanciones por penalizaciones y/o deducciones superen el monto de la fianza.

10. Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

11. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR” con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (En caso de aplicar)

12. Si “EL PROVEEDOR” no permite a “EL INSTITUTO” la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, "EL INSTITUTO" no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la prestación del servicio por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR” presta el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales  correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, con “EL PROVEEDOR”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerará a “EL INSTITUTO” como patrón, ni aún substituto, y “EL PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR”, deberá guardar la más estricta confidencialidad respecto de la información y documentación que con motivo del presente contrato se le entregue y de aquella que genere durante la prestación del servicio, comprometiéndose a no utilizarla sin la autorización previa que se le otorgue por escrito por parte del personal autorizado, asumiendo “EL PROVEEDOR” cualquier responsabilidad en materia Civil, Penal o Administrativa que se derive.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad del Mtro. Jorge Madrigal Chávez, Titular de la División de Análisis y Gestión de Proyectos de “EL INSTITUTO”, administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del contrato que se agrega al presente como Anexo 5 (cinco)  y el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de “EL INSTITUTO” tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	 “Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo”
Anexo 2 (dos)	 “Acta de Fallo”
Anexo 3 (tres)	 “Anexo Técnico y Términos y Condiciones”

Anexo 4 (cuatro)   “Propuesta Económica”

Anexo 5 (cinco)    “Oficio de Designación de Administrador del Contrato”

Anexo 6 (seis)      “Contrato APP”

VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, el día _____________ de_____, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los restantes en poder de “EL INSTITUTO”.




	“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL





	
	“EL PROVEEDOR”
____________________________

	__________________________
Representante Legal
	
	____________________________
Representante Legal


	Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que incluyen el capítulo de Compras del Sector Público, Electrónica
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CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

1.1. “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE.:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota. En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO___ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO __.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
		
EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN: __________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A. ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:
2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota. En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.
	

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A. ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN. _________________. (MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

3.1. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1. CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES____________.

3.1.2.	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “PROPOSICIÓN CONJUNTA”.
“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A OTORGAR EL SERVICIO CONTRATADO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE.

PARTICIPANTE “A”. (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPUESTAS.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PROPORCIONE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES NÚMERO ______.

CUARTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.


	“EL PARTICIPANTE A”
	

	“EL PARTICIPANTE B”


	NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL
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Para efectos de ésta convocatoria, se entenderá por:

Administrador del contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.

Área requirente: La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.

Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

COMPRANET: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: http//compranet.funcionpublica.gob.mx.

Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

CPECI: Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión.

DISP.- División de Integración y Seguimiento de Proyectos Especiales.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

LPI: Licitación Pública Internacional.

Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con  documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la LAASSP.

Medios remotos de comunicación electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Normas: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley citada.

OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS.

Partida o concepto.- La división o desglose de los bienes a adquirir y/o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

POBALINES.- Las políticas, bases y lineamientos a que se refieren el párrafo sexto del artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resolución miscelánea: Publicación anual en el DOF que agrupa disposiciones de carácter general, aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior.

RFC.- Registro Federal de Contribuyentes.

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la Ley.

SSA: Secretaría de Salud.
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TABLA DE EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

i}y CAPACIDAD DEL LICITANTE

a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

1°) EXPERIENCIA
Lider de proyecto
Experiencia igual o mayor a 5 (cinco) afos en la direccion, supervision y evaluacion de las actividades de planeacion, desarrollo, operacion y gestion de|
proyectos de asociacion publico privados o similares de minimo un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros
cuadrados de construccion, asi como en la administracidn de recursos humanos y recursos materiales que tenga asignados para la presentacion de
iresultados y logros de objetivos. Dicho profesional sera el enlace directo con el Instituto y serd quien asuma los acuerdos de caracter legal, técnico y|
econodmico-financiero en representacion del proveedor.

Para evaluar este subrubro se asignarg la puntuacién, conforme a lo-siguiente:

a) Menos de 5 aflos  _ 0 puntos o 200
a)De 5 a 6 afios 1.5 puntos

b) Mas de 6 anos 2.0 puntos

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditar:

a) Profesionista con titulo.
b) Contar con 8 (ocho) afios en el ejercicio de su profesion, contados a partir de fa obtencion del titulo.

Epcilita en administracion hospitairi (Coordindr

Experiencia igual o mayor a 3 (tres) afos en la coordinacion, programacion, ejecucion, gestion, supervision, administracion y seguimiento de las actividades
de planeacion, desarrofic y gestion (Actividades Preliminares y Prestacion de los Servicios) de proyectos de asociacion piblico privada o similares de
minimo un hospital de. por lo menos 90 (noventa) Camas Censables 0 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion; quien debera ubicarse en el luqar
donde se desarrollara el Proyecto. Dicho profesional también sera el enlace con el Instituto y el personal del Hospital.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) Menos de 3afios 0 puntos

b) De 3 a 4 afos 1.5 puntos

cyMas de 4 afios 2.0 puntos

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditar:

a) La experiencia a considerar en este subrubro debera acreditarse en los Gltimos 5 {cinco) afios.

b) Profesionista con tituio.
c) Contar con 8 (ocho) afios en el gjercicio de su profesion, contados a partir de la obtencion del titulo.

Especialista en disefio

Experiencia iguat o mayor a 5 (cinco) afios en el disefio de unidades médicas contados.a partir de la obtencion del titulo profesional; comprobando al
menos el diseno de un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) Menos de 5 afios 0 puntos
b)De5 a6 afios 0.75 puntos
c) Mas de 6 afios 1.0 punto

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditar:

a) Profesionista en arquitectura o ingenieria civil con titulo.
b) Comprobar al menos el disefio de un (1) Hospital de por lo menos 90 (noventa) camas censables o 15 (quince) mil metro cuadrados de construccion.

Especialista en construccién

Experiencia igual o mayor a 5 (cinco) afos en el seguimiento de la construccion de unidades médicas; comprobando el seguimiento de la construccién de
minimo un hospital de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacién, conforme a lo siguiente:

a) Menos de 5 anos 0 puntos
b) De 5 a 6 anos 0.75 puntos :
c) Mas de 6 afios 1.0 D17 punto 100

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditar:

a) Profesionista en arquitectura o ingenieria civil con titulo.
b) Contar con al menos 10 (diez) afios de experiencia contados a partir de la obtencién del titulo profesional.

c) Comprobar al menos el seguimiento de la construccion de minimo un (1) Hospital de por lo menos 90 (noventa) camas censables o 15 (quince) mil
‘Imetros cuadrados de construccion.
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Especialista en conservacién hospitalaria

Experiencia igual o mayor a 5 (cinco) afios en la gestion y mantenimiento de infraestructura hospitalaria; entendiendo lo anterior como actividades
vinculadas con operacion, planeacion, organizacién, direccion, gjecucion, o control de mantenimientos de infraestructura hospitalaria de minimo un hospital
de por lo menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion. ’

iPara evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) Menos de 5 ahos 0 puntos
b) De 5 a 6 afios 0.75 puntos
c) Mas de 6 anos 1.0 punto

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditan:

a) Profesionista con titulo.

b) Contar con al menos 8 (ocho) ahos de experiencia en el ejercicio de su profesion, a partir de la obtencién del titulo. )

¢y Comprobar la gestion y mantenimiento de infraestructura hospitalaria de minimo un (1) Hospital de por lo menos 80 (noventa) camas censables o 15
(quince) mil metros cuadrados de construccion.

1.00

Especialista en mecanismo de pagos

Experiencia igual o mayor a 1 (un) afic en admiristracion y seguimiento del Mecanismo de Pagos de contratos de asociacion piblico privada o similares de
minimo un hospital de por lo menos 90 {(noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) Administracion y seguimiento del Mecanismo de Pagos de menos de 1 afio. 0 puntos
b} Administracion y seguimiento del Mecanismo de Pagos 1 afio. 0.75 puntos
¢} Administracion y seguimiento del Mecanismo de Pagos de mas de 1 afio. 1.0 punto

Para obtener el puntaje antes sefalado el concursante debera acreditar:

a) Profesionista con titulo. ,
b) Contar con al menos 5 (cinco) afios de experiencia en el ejercicio de su profesion, a partir de la obtencion del titulo.

1.00

Especialista en ingenieria biomédica

Experiencia igual o mayor a 4 (cuatro) anos en la gestién del Equipo Médico de un hospital de no menos de 90 (noventa) Camas Censables, entendiendo lo
anterior como actividades vinculadas a la planeacion, equipamiento, mantenimiento y organizacion de los dispositivos médicos.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:
a) Menos de 4 afios 0 puntos

b)De 4 a5 anos ‘ 0.75 puntos

¢) Mas de 5 afios 1.0  punio

Para obtener el puntaje antes sefalado el concursante debera acreditar:

a) Profesional en ingenieria Biomédica.
b) Contar con al menos 5 (cinco) afios de experiencia en el ejercicio de su profesion, a partir de la obtencion del titulo.

Especialista en ingenieria de sistemas

Experiencia igual o mayor a 5 (cinco) afios en la supervision de la gestion, equipamiento, mantenimiento, organizacion y administracion de la infraestructura
tecnologica y de los sistemas informaticos de un hospital de no menos de 90 (noventa) Camas Censables.
4

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacién, conforme a lo siguiente:

a) Menos de 5 afos 0 puntos
b) De 5 a 6 afios . 0.75 puntos
¢) Mas de 6 anos 1.0 punto

Para obtener el puntaje antes sefalado el concursante debera acreditar:

a) Profesional en Ingenieria en Sistemas o profesion afin.
b) Contar con al menos 5 (cinco) afos de experiencia en el ejercicio de su profesién, a partir de la obtencion del titulo.

Especialistajuridico ’

Experiencia igual o mayor a 3 (ires) afios en la revision y asesoria integral de los aspectos juridicos relacionados con la coordinacion, programacion,
gjecucion, gestion, supervision, administracion y seguimiento de las actividades de planeacion, desarrollo y gestién de contratos de asociacion publico
privada o similares. :

Para evaluar este subrubro se asignard la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) Menos de 3 afios 0 puntos

b) De 3 a 4 afios 0.75 puntos

c) Mas de 4 afios 1.0 punto

Para obtener el puntaje antes sefalado el concursante debera acreditar:

1a) La experiencia a considerar en este subrubro debera acreditarse en los Gltimos 5 (cinco) afios.

b) Profesional con titulo de abogado o licenciado en derecho.
c) Contar con al menos 5 (cinco) afos de experiencia en el ejercicio de su profesidn, a partir de la obtencién del titulo.

1.00

1.00

U ——
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Nota 1: Para la evaluacién de este rubro el licitante debera acompanar por cada uno de los perfiles solicitados lo siguiente: i) curriculum del personal; ii) copia por ambos lados de su identificacion
joficial y; iii) documentacion que acredite el nivel escolar emitida por la autoridad educativa competente (titulo y/o cédula, segtin corresponda)
Nota 2: Se considera causa de desechamiento que de la propuesta del licitante no se acredite la experiencia minima solicitada para cada uno de los especialistas minimos indicados.

. b) RECURSOS ECONOMICOS Y DE EQUIPAMIENTO

°) RECURSO DE EQUIPAMIENTO » L o
El licitante presenta manifiesto en el cual menciona que cuenta con las herramientas necesarias para apoyar las funciones de administracion y control de
proyectos, prondsticos, seguimiento del proceso de aprobacion de las solicitudes de pago, procesos y procedimientos de control para la medicion del
avance (en la construccion y prestacion de Servicios), herramientas para administrar y manejar los riesgos, herramientas de comunicacion interna y
externa, informes, actualizaciones de estado, seguimiento de los problemas del proyecto y métodos de presentacion de informacion, sin perjuicio de-las
que se pueda valer el propio proveedor para cumplir con el servicio requerido.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) No presenta el manifiesto 0 puntos
b) Si presenta el manifiesto 5.0 puntos

2°) RECURSO ECONOMICO.

Para evaluar este subrubro se asignara el maximo de puntuacién en razdn de la acreditacion de sus ingresos anuales, en razon de o siguiente:

a) Ingresos menores o iguales al 15% de su Propuesta Economica 3.0 puntos
b) Ingresos mayores al 15% de su Propuesta Economica. 4.0 puntos

Nota: Este requisito se acreditard a través de la presentacion de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 terminados dictaminados por contador publico
independiente, indicando el nombre y nimero de cédula profesional del contador piblico que avala la auditoria; en caso de un auditor extranjero, debera adjuntarse su registro,
certificacion o cualquier documento similar que lo acredite como contador publico facultado para auditar. :

En caso de propuesta conjunta deberan presentarse los estados financieros de cada uno de los participantes del convenio y cada uno de ellos debera de cumplir con este requisito.

¢) PREFERENCIA A EMPRESAS CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Certificado expdido por el Sector Sa‘iud de reconocimiento y calificacion de discapacidad.

Se comprobara con el aviso de alta al régimen obligatorio del instituto Mexicano del Seguro Social. El licitante debera presentar el aviso de alta de los
trabajadores al regimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como el certificado expedido por el Sector Salud de reconocimiento y
calificacion de discapacidad para el caso de personas morales; debera cubrir una proporcion del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de
empleados cuya antigliedad no sea inferior a seis meses. De no encontrarse el Licitante en el presente caso no sera necesario entregar carta o documento
alguno y no sera motivo de descalificacion Unicamente no obtendra el puntaje correspondiente.

| d) APLICACION DEPOLiﬂCAs Y PRACTICAS DE IGUALDAD DE GENERO

-
!

Certificado emitido por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.

Se otorgara el puntaje asignado a los licitantes que hayan aplicado politicas y practicas de igualdad de género. De no encontrarse el Licitanie en el
presente caso no sera necesario entregar carta o documento alguno vy no serd motivo de descalificacién Unicamente no obtendra el puntaje
correspondiente.

ii) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | | |

a) EXPERIENCIA

Experiencia en la supervision de un contrato bajo la modalidad de asociacion ptiblico privada o esquemas similares (PPS, PFl, entre otros), de un hospital
de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion en los Gitimos 10 (diez) afios.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a)De 1 (un) afo. 2.0 puntos
b) Mas de 1 (un) afio. 3.0 puntos

Experiencia en el seguimiento de avances de obra tanto fisico como financiero de instalaciones hospitalarias mayores a 90 (noventa) Camas Censables o
15 (quince) mil metros cuadrados de construccion.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) De 3 (tres) afios. 2.0 puntos
b) Méas de 3 (tres) afos. 3.0 puntos

Para obtener el puntaje antes sefalado el concursante debera acreditar:

.4a) La experiencia a considerar en este subrubro debera acreditarse en los Gltimos 10 {diez) ahos.

|Experiencia en la supervision de actividades vinculadas con la instalacion, puesta en marcha, operacion y mantenimiento del Equipo Médico en un hospital
de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion. ‘

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacién, conforme a lo siguiente:

a) De 2 (dos) afios. 1.0 punto
b} Mas de 2 (dos) afios. 2.0 puntos

Para obtener el puntaje antes senalado el concursante debera acreditar:

a) La experiencia a considerar en este subrubro debera acreditarse en los tiltimos 10 (diez) afios.

e e e e e e
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Exeriencia enla supervin y seguimiento de cada uno de los Servicios objeto del Contrato APP realizados en los tltimos 10 iz) anos.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) De 3 (tres) afios por cada servicio. 1.0 punto
|b) Mas de 3 (tres) ahos por cada servicio. 2.0 puntos

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditar:

a) Experiencia por cada uno de los 18 (dieciocho) servicios objeto del Contrato APP.
b) La experiencia a considerar en este subrubro debera acreditarse en los Ultimos 10 (diez) afos.

Expenencga en la supervxsron de la aplicacion del mecanismo de pagos en contratos de largo plazo, bajo la modalidad de asociacion publico privada o
resquemas similares, de un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15,000 (quince mil) metros cuadrados de construccion.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) De 1 (un) afio. 1.0 punto ‘ 2
b) Mas de 1 (un) afio. 2.0 puntos

Para obiener el puntaje antes senalado el concursante debera acreditar:

a) La experiencia a considerar en este subrubro debera acreditarse en los Gltimos 10 (diez) afios.

Este subrubro se acreditara a través de la presentacion de contratos y su finiquito o cualquier otro documento que acredite su cumplimiento. En caso de presentar un contrato que se
encuentre en ejecucion al momento de la publicacion de las Bases de Licitacion, el Concursante debera presentar una constancia de la entidad contratante la cual no debera tener
una antigtiedad mayor a 90 (noventa) dias naturales previos a la presentacion de propuestas, en la cual deberan sefialarse claramente los datos del proyecto e indicar que el mismo
se encuentra sin retraso y en cumplimiento de sus obligaciones por parte del Concursante. :

b) ESPECIALIDAD

En el disefio de minimo un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15,000 (quine mil) metros cuadrados de construccion.
Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) Disefio de un (1) Hospital. 2.0 puntos
b) Disefio de mas de un (1) Hospital. 3.0 puntos

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditar:

a) La especialidad a considerar en este subrubro deberd acreditarse en los tltimos 10 (diez) afos.

Experiencia en la revision y supervision de la construccion de minimo un hospital de al menos 90 (noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros
cuadrados de construccion.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) Supervision de un (1) Hospital. 2.0 puntos
b) Supervision de mas de un (1) Hospital. 3.0 puntos

Para obtener el puntaje antes sefialado el concursante debera acreditar:

a) La especialidad a considerar en este subrubro debera acreditarse en los Ultimos 10 (diez) afios.

Este subrubro se acreditard a través de la presentacion de contratos y su finiquito o cualquier otro documento gue acredite su cumplimiento. En caso de presentar un contrato que se
encuentre en ejecucion al momento de la publicacion de las Bases de Licitacion, el Concursante debera presentar una constancia de la entidad contratante la cual no debera tener
una antigiledad mayor a 90 (noventa) dias naturales previos a la presentacion de propuestas, en la cual deberan sefalarse claramente los datos del proyecto e indicar que el mismo
se encuentra sin retraso y en cumplimiento de sus obligaciones por parte del Concursante.

iii) PROPUESTA DE TRABAJO

El licitante presenta un documento que incluya por lo menos: i} indice, ii} introduccion, iii} metodologia para la prestacion de los servicios
iv) estructura organizacional, v} plan de trabajo, vi) métodos de comunicacion y vii) conclusiones.

Para evaluar este subrubro se asignara la puntuacion, conforme a lo siguiente:

a) No presenta propuesta conforme a lo descrito. 0 puntos
b) Si presenta propuesta conforme a lo descritc. 9.0 puntos
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V) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS o 12

Este rubro se acreditara a través de la presentacion de contratos y su fipiguito o calquier otro documento que acredite su cumplimiento. En caso de]
presentar un contrato que se encuentre en ejecucion al momento de la publicacion de las Bases de Licitacion, el Concursante debera presentar una
constancia de la entidad contratante la cual no debera tener una antighedad mayor a 90 (noventa) dias naturales previos a la presentacion de propuestas,
en la cual deberan sefalarse claramente los datos del proyecto e indicar que el mismo se encuentra sin retraso y en cumplimiento de sus obligaciones por

parte del Concursante.

Para evaluar este subrubro se asignaran 12 {doce) puntos al licitante que pa;esente mayor nimero de contratos (maximo dos) de supervision APP o 12
similares, de al menos un hospital de 90 {noventa) Camas Censables o 15 (quince) mil metros cuadrados de construccion cumplidos satisfactoriamente.

Al resto de los licitantes se les asignara puntuacion de manera proporcional (regla de tres simple) al niumero de contratos que acrediten haber cumplido.

MAXIMA

CAPACIDAD DEL LICITANTE

EXPERIENCIAY ESPECIALIDAD | 18

PROPUESTA DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 12

PUNTOS TOTALES DE LA OFERTA TECNICA

Para determinar la puntuacién o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta econdmica de cada participante, la convocante aplicara la siguiente formula:
PPE = MPemb x 40 / MPi.

Donde:

PPE = Puntuacion o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Econdmica;

MPemb = Monto de la Propuesta econdmica mas baja, y

[MPi = Monto de la i-esima Propuesta economica.

CALIFICACION FINAL

Para calcular el resultado final dé la puntuacién o unidades porcentuales gue obtuvo cada proposicion, la convocante aplicara la siguiente formula:
PTj=TPT +PPEParatodaj=1,2,.....,n

Donde:

PTj = Puntuacidn o unidades porcentuales Totales de la proposicion;

TPT = Total de Puntuacion ¢ unidades porcentuales asignados a la propuesta Tecnica;

{PPE = Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Econdmica, y

El subindice “|” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluacién y la proposicion solvente mas conveniente para el Estado, serg aquella que retina la mayor|
puntuacion o unidades porcentuales. "

Nota: Una vez que el licitante haya acreditado los rubros de: Legal existencia; Capacidad; Experiencia y especialidad; Propuesta de trabajo; y, Cumplimiento de contratos; la convocante procedera a otorgar
los puntos a la oferta técnica de conformidad con esta tabla de evaluacidn. Cada oferta técnica debera obtener al menos 45 de los 60 puntos posibles para considerarse técnicamente solvente, en caso

contrario, la propuesta sera desechada por no considerarse técnicamente solvente.

Lic. Sandra Alicia Loépez Vazquez
Titular de la Coordinacion Técnica de Integracidny
Seguimiento de Proyectos Especiales

L

4 . Jorge Madrigal Chavez
Titular de la Divisidn

e Analisis y Gestion de Proyectos
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MEXICO |

GOBIERNO DE LA REPUBLICA





