[image: image1.jpg]. GOBIERNO DE
NN G, P

R ‘ 5
¢ " MEXICO X

Y






	PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.
	LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2022

	OBRA:
	Obra civil e instalaciones para fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud de la UMF No. 30 San Pedro Tapanatepec, Oax.

	UBICACIÓN:
	San Pedro Tapanatepec, Oax.

	FECHA:
	29 de mayo de 2023

	DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA



	DOCUMENTOS    \      EMPRESA
	DATOS I.M.S.S.
	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.
	

	IMPORTE TOTAL PROPUESTO
	$    12,986,789.49
	$  11,687,535.02
	

	IMPORTE TOTAL VERIFICADO

	$    12,986,789.49
	$  11,687,535.02
	

	DIFERENCIA PRESUPUESTAL
	
	- $   1,299,254.47
	

	% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE
	
	-10.0044
	

	% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
	
	20.9699
	

	% DE INDIRECTOS
	
	10.1100
	

	% DE FINANCIAMIENTO
	
	2.3099
	

	% DE UTILIDAD
	
	8.5555
	

	IMPORTE A COSTO DIRECTO
	$    11,195,508.18
	$    10,075,461.22
	

	% DE CARGOS ADICIONALES
	
	0.5025
	

	EVALUACIÓN TÉCNICA
	
	SOLVENTE
	

	EVALUACIÓN ECONÓMICA
	
	SOLVENTE
	


	ASPECTO TÉCNICO
	ASPECTO ECONÓMICO

	CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.

PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.

MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.

MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.
	QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.

LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.

LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.


DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. con un importe de $ 10,075,461.22 (Diez millones setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y un pesos 22/100 M.N.) más I.V.A. y un plazo de ejecución de 90 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15 Causas expresas de desechamiento.

II.15.12 Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

c. Del currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

d. De los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante.

El licitante presenta en su proposición profesionales de Residente de obra, Administrador de obra y Jefe de frente (Auxiliar de Superintendente) cuya descripción curricular actualizada a noviembre del año 2022 no presenta relación laboral con la razón social del licitante. Lo que contraviene con lo solicitado por el Numeral II.13.4 de la convocatoria.
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15  Causas expresas de desechamiento.

II.15.12 Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

c. Del currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

d. De los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante.

El licitante presenta en su proposición profesionales de Residente de obra, y Administrador de obra cuya descripción curricular actualizada a octubre del año 2022 no presenta relación laboral con la razón social del licitante. Lo que contraviene con lo solicitado por el Numeral II.13.4 de la convocatoria.

El licitante incorpora a su proposición Reporte fotográfico que acredita la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los realizados por el licitante y su personal (Anexo 5 y 5 A). Las cuales no corresponden con la descripción de las obras relacionadas por el licitante.
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.12 Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

c. Del currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

d. De los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante.

El licitante presenta en su proposición profesionales de Residente de obra, y Administrador de obra cuya descripción curricular actualizaciones 2021 y octubre del año 2022 no presenta relación laboral con la razón social del licitante. Lo que contraviene con lo solicitado por el Numeral II.13.4 de la convocatoria.
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

ARQ. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA/CONSTRUCCIONES CACTUS, S.A. DE C.V./DDC DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.12 Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

b. De la descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo.

El licitante confunde el objeto de los trabajos,  Numeral II.13.2 Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos, la cual deberá presentarse en 2 (dos) apartados (Anexo 2). 

a) De planeación integral.  

“ Los trabajos iniciaran con la disposición del personal técnico en la obra HGZ NO.2 SALINA CRUZ, OAXACA, donde se dará inicio el día 23 de junio del presente año,” …
II.15.7 El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023 de fecha 15 de junio de 2022 refiriendo que:

12. Las empresas participantes deberán acreditar e incorporar a su propuesta las siguientes Opiniones vigentes y positivas:

· Cumplimiento de Obligaciones fiscales – SAT. (Documento 7)

· Cumplimiento de Obligaciones fiscales en  materia de seguridad social - IMSS. (Documento 8)

· Cumplimiento de Obligaciones en materia de vivienda – INFONAVIT. (Documento 9)

El licitante incorpora a su proposición Documento 8 de sus participantes conjuntos con fecha de actualización 29 de abril de 2023.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15 Causas expresas de desechamiento.

II.15.3 Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

11.13.11 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 11).

El licitante deberá considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

El licitante presenta tarjetas de análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción. Códigos EQCAMION, EQROMPEE con modelos 2028. Lo que contraviene con lo solicitado por la convocante.

II.15.7 El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023 de fecha 15 de junio de 2022 refiriendo que:

4. Será motivo para desechar la propuesta, el cotizar salarios base inferiores a los mínimos generales y mínimos profesionales, calculados con la UMA vigente emitida por el INEGI a partir del 1 de febrero de 2023; así como sus afectaciones a los salarios de acuerdo a la Ley del Seguro Social vigente a partir del 01 de enero del 2023, el no presentarlo, o presentarlo en forma errónea, será motivo para desechar la propuesta.

El licitante presenta en el Anexo 10. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Numeral II.13.10.). Porcentajes para calcular la cuota patronal por Cesantía en edad avanzada y vejez que difieren con los porcentajes para el ejercicio 2023 de acuerdo al artículo 168 Fracción II b)  de la Ley del Seguro Social decreto de fecha 10 de diciembre de 2020 de acuerdo al salario base de cotización del trabajador  que entró en vigor el 1ro de enero de 2023.

16. Se deberá cumplir con la información solicitada en los formatos y anexos de los puntos II.12. y II.13. de la Convocatoria, caso contrario se desechará la propuesta.

17. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas anexo 18 y de conceptos anexo 18A, numeral II.13.18. de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el anexo 18A la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos. 

El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (Anexo 18A), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo. 

Presentando anexo “PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)” cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, total de días.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

CONSTRUCTORA EREVAN, S. DE R.L. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.5 Causas expresas de desechamiento.

II.15.12 Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

c. Del currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

d. De los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante.

El licitante presenta en su proposición profesionales de Residente de obra, y Administrador de obra cuya descripción curricular actualización del año 2022 no presenta relación laboral con la razón social del licitante. Lo que contraviene con lo solicitado por el Numeral II.13.4 de la convocatoria.
El licitante incorpora a su proposición relación de trabajo las cuales no guardan congruencia con la experiencia laboral descrita cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra (Anexo 4).

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15 Causas expresas de desechamiento.

II.15.3 Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

La relación de RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Anexo 7) propuesta por el licitante no son idóneos para operar y desarrollar los trabajos solicitados. 

El licitante incorpora a su proposición los conceptos OC01-017-005, OC01-017-010, OC01-017-015, OC01-017-020, OC01-017-035, OC01-017-045 en sus  Tarjetas de análisis de precios unitarios para la PARTIDA 01 PREELIMINARES Y TERRACERIAS. (OC01-017-000 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO.) integra los elementos de Mano de obra,  Equipo y herramienta para una ejecución de forma manual de los trabajos.

El licitante incorpora a su proposición los Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 11). Carece de demolición mecánica.

II.15.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

c. Del currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

El licitante presenta en su proposición profesionales de Residente de obra, y Administrador de obra cuya descripción curricular actualización 2021 no presenta relación laboral con la razón social del licitante. Lo que contraviene con lo solicitado por el Numeral II.13.4 de la convocatoria.
Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023 de fecha 15 de junio de 2022 refiriendo que:

13. Las empresas participantes deberán acreditar e incorporar a su propuesta las siguientes Opiniones vigentes y positivas:

· Cumplimiento de Obligaciones fiscales – SAT. (Documento 7)

· Cumplimiento de Obligaciones fiscales en  materia de seguridad social - IMSS. (Documento 8)

· Cumplimiento de Obligaciones en materia de vivienda – INFONAVIT. (Documento 9)

El licitante incorpora a su proposición Documento 8 de sus participantes conjuntos con fecha de actualización 25 de mayo de 2023.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023 de fecha 15 de junio de 2022 refiriendo que:

4. Será motivo para desechar la propuesta, el cotizar salarios base inferiores a los mínimos generales y mínimos profesionales, calculados con la UMA vigente emitida por el INEGI a partir del 1 de febrero de 2023; así como sus afectaciones a los salarios de acuerdo a la Ley del Seguro Social vigente a partir del 01 de enero del 2023, el no presentarlo, o presentarlo en forma errónea, será motivo para desechar la propuesta.

El licitante omite completar e incorporar a su propuesta el valor Unidad de Medida y Actualización (UMA) para ejercicio 2023, cálculo de 3 veces UMA, cálculo de 25 veces UMA, Salario Base de Cotización  SBC y demás solicitaciones de la convocante respecto al formato del Anexo 10. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Numeral II.13.10.) de su proposición técnico-económica.

16. Se deberá cumplir con la información solicitada en los formatos y anexos de los puntos II.12. y II.13. de la Convocatoria, caso contrario se desechará la propuesta.

17. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas anexo 18 y de conceptos anexo 18A, numeral II.13.18. de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el anexo 18A la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos. 

El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (Anexo 18A), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo. 

Presentando anexo “PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)” cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, total de días.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15 Causas expresas de desechamiento.

II.15.2 Por la falta de información o documentos, el IMSS este imposibilitado para determinar la solvencia de las proposiciones;

II.15.3 Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

El licitante omite incorporar a su proposición estados contables del ejercicio fiscal 2023. Lo que contraviene con lo solicitado por la convocante puntos  1 y 3.  Del Numeral II.13.6  Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 6).

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023 de fecha 15 de junio de 2022 refiriendo que:

17. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas anexo 18 y de conceptos anexo 18A, numeral II.13.18. de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el anexo 18A la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos. 

El licitante omite incorporar a la proposición conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas (Anexo 18). 
Presentando anexo “PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PARTIDA” cuyas características contravienen lo solicitado por el ARC, sin contemplar resumen de Partidas y Subpartidas, monto por partida y subpartidas.

El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (Anexo 18A), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo. 

Presentando anexo “PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)” cuyas características contravienen lo solicitado por el ARC, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, total de días.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS KIRIBATI DEL NORESTE, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15 Causas expresas de desechamiento.

II.15.2 Por la falta de información o documentos, el IMSS este imposibilitado para determinar la solvencia de las proposiciones;

II.15.3 Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

El licitante omite incorporar a su proposición estados contables del ejercicio fiscal 2023. Lo que contraviene con lo solicitado por la convocante puntos  1 y 3.  Del Numeral II.13.6  Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 6).

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023 de fecha 15 de junio de 2022 refiriendo que:

4. Será motivo para desechar la propuesta, el cotizar salarios base inferiores a los mínimos generales y mínimos profesionales, calculados con la UMA vigente emitida por el INEGI a partir del 1 de febrero de 2023; así como sus afectaciones a los salarios de acuerdo a la Ley del Seguro Social vigente a partir del 01 de enero del 2023, el no presentarlo, o presentarlo en forma errónea, será motivo para desechar la propuesta.

El licitante presenta en el Anexo 10. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Numeral II.13.10.) sin considerar el acrecentamiento de los días de vacaciones pagadas por año (Arts. 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, decreto 27 de diciembre de 2022 que entro en vigor 1ro de enero de 2023.

El licitante presenta en el Anexo 10. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Numeral II.13.10.). Porcentajes para calcular la cuota patronal por Cesantía en edad avanzada y vejez que difieren con los porcentajes para el ejercicio 2023 de acuerdo al artículo 168 Fracción II b)  de la Ley del Seguro Social decreto de fecha 10 de diciembre de 2020 de acuerdo al salario base de cotización del trabajador  que entró en vigor el 1ro de enero de 2023.

Se deberá cumplir con la información solicitada en los formatos y anexos de los puntos II.12. y II.13. de la Convocatoria, caso contrario se desechará la propuesta.

5. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas anexo 18 y de conceptos anexo 18A, numeral II.13.18. de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el anexo 18A la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos. 

El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (Anexo 18A), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo. 

Presentando anexo “PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)” cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, total de días.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVO: 

DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  LO-50-GYR-050GYR044-N-6-2023.

II.15 Causas expresas de desechamiento.

II.15.3 Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

La relación de RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Anexo 7) propuesta por el licitante no son idóneos para operar y desarrollar los trabajos solicitados. 

El licitante incorpora a su proposición los conceptos OC01-017-005, OC01-017-010, OC01-017-015, OC01-017-020, OC01-017-035, OC01-017-045 en sus  Tarjetas de análisis de precios unitarios para la PARTIDA 01 PREELIMINARES Y TERRACERIAS. (OC01-017-000 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO.) integra los elementos de Mano de obra,  Equipo y herramienta para una ejecución de forma manual de los trabajos.

El licitante incorpora a su proposición los Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 11). Carece de demolición mecánica.

II.15.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

c. Del currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección y administración para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

El licitante presenta en su proposición profesionales de Residente de obra, y Administrador de obra cuya descripción curricular actualización 2021 no presenta relación laboral con la razón social del licitante. Lo que contraviene con lo solicitado por el Numeral II.13.4 de la convocatoria.
LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICO – ECONOMICAS RESULTARON FUERA DEL RANGO -10 % DEL PRESUPUESTO BASE DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION QUE PRSENTARON SOLVENCIA SON LAS SIGUIENTES:

IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.
La proposición Técnico - económica se encuentra - 48.1030 % del rango del presupuesto base del Área Responsable por lo que es NO ES CONVENIENTE para el Instituto y el Contratista.

	ELABORÓ

	
	AUTORIZÓ
	
	
	Vo. Bo.

	ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS
	
	ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES

TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA
	
	
	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ 
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


1/14

