Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Coordinación Técnica de Administración de Activos

| -MINUTA DE TRABAJO - 1ª/25 Reunión Programa de Trabajo Administración de Activos, Arrendamiento y Comercialización y Donación de Bienes Muebles a favor del Instituto. |  |
| --- | --- |
| Lugar: Videoconferencia | Fecha: 23 de abril de 2025 |

| ASISTENTES |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Dirección Normativa/Cargo: |
| Martha G. Pineda Ríos | DA/UA/CCSG/Titular de la Coordinación Técnica de Administración de Activos (CTAA) |
| Elvia Narváez García | DA/UA/CCSG/CTAA/Titular de la División de Optimización de Activos (DOA) |
| Carlos F. Trujillo Santos | DA/UA/CCSG/CTAA/Titular de la División de Arrendamiento y Comercialización (DAC) |
| Ing. Jasiel Salvador Ramos Cordova | OOAD Aguascalientes/Jefatura de Servicios Administrativos/Departamento de Construcción |
| Lic. Juan Pablo Velasco Dueñas | OOAD Aguascalientes/Jefatura de Servicios Administrativos/Departamento de Bienes Adjudicados |
| Magaly Jusepe Salazar | OOAD Aguascalientes/Jefatura de Servicios Administrativos |

# Administración de Activos

| Puntos Tratados |  |  |  | Consideraciones |  |  | Acuerdo | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Propia Segundo Nivel = 4 Primer Nivel = 12 Servicios de Prest Eco y Soc = 3 Servicios Admitivos. y Generales = 2 Sin uso = 2 (1 en comodato, ocupados por terceros o invadidos y 1 sin uso) |  |  |  | La JSA manifiesta estar de acuerdo con la información mostrada en la tabla de servicios. |  |  | La JSA manifiesta estar de acuerdo con la información mostrada en la tabla de servicios. | Atendido |
| Programa de Trabajo |  |  |  | Por oficio 019001/050100/630/2024 del 12 de noviembre de 2024, el OOAD remitió su programa de trabajo a ejecutar para el ejercicio 2025 |  |  |  | Atendido |
| RFI 1-2144-4 Terreno ubicado según el documento de Alineamiento en Calle Artillero Mier s/n, Fraccionamiento Morelos 1ª Sección, Código Postal 20140, Localidad de Aguascalientes, y reportado en el padrón como AVENIDA MARIANO HIDALGO No. 510, FRACCIONAMIENTO MORELOS I, C.P. 20298, MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES sin servicio como “Reserva territorial con proyecto”. |  |  |  | RFI 1-2144-4 Terreno ubicado según el documento de Alineamiento en Calle Artillero Mier s/n, Fraccionamiento Morelos 1ª Sección, Código Postal 20140, Localidad de Aguascalientes, y reportado en el padrón como AVENIDA MARIANO HIDALGO No. 510, FRACCIONAMIENTO MORELOS I, C.P. 20298, MUNICIPIO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES sin servicio como “Reserva territorial con proyecto”. En la videoconferencia del 23 de octubre de 2024, la DOA solicitó al OOAD se actualice el domicilio conforme el alineamiento, así como ratificar o rectificar la información en el Padrón Inmobiliario. La JSA manifestó realizaría las gestiones ante el municipio para actualizar el domicilio, asimismo, mencionó que el proyecto del almacén no será posible por temas de tránsito, se comprometió a analizar el tema en la Sesión del Comité Inmobiliario del mes de noviembre. Sin reporte por parte del OOAD |  |  | El OOAD señaló están viendo el uso del inmueble ya que el área médica necesita infraestructura para una Clínica. Dicha situación la someterán al Comité Inmobiliario en la Sesión del 24 de abril de 2025, retroalimentando a esta Normativa del resultado obtenido. El OOAD manifestó haber actualizado la información en el parón inmobiliario. Sin embargo, está en revisión | 24 abril |
| Donación de un inmueble ubicado en Av. Gerónimo de la Cueva s/n Villas del Rio, C.P. 20126, en municipio Aguascalientes, Ags, con superficie de 10-00-00 diez hectáreas, para el servicio de un Hospital General Regional. |  |  |  | Tema programado para someter a la autorización del HCT en el mes de abril. |  |  | En proceso y seguimiento hasta su escrituración | Seguimiento |
| Donación de una superficie de 50,297.75 m², ubicada en Calle Amparo Tristán Medrano número 710, de la Primera Unidad de Distrito de Riego de Pabellón de Arteaga, propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), condicionada a la construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas |  |  |  | Mediante oficio 09534314D1/1150 del 4 de febrero de 2025, se acusó la información remitida por el OOAD mediante oficio 019001/140100/COM006/2025 del 6 de enero de 2025, solicitando lo siguiente: - Cédula de Evaluación de Proyectos de Obra Pública (CEPI-OP), con autorización de la CPSI, en su caso; - Cédula de Inversión de Proyectos de Inversión Física Médica (CEPI Médica), tratándose de unidades o servicios médicos, con la autorización de las áreas normativas competentes de la Dirección de Prestaciones Médicas; - Autorización de la donación (Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Aguascalientes y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Local en términos del Artículo 15, segundo párrafo, fracción VI de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes: es necesario aclare la naturaleza del predio (público o privado) y atender lo establecido en la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes (arts. 23, 27, 115 o 116 según sea el caso). - Aunado a lo anterior el OOAD debe atender las condiciones de la donación establecidas por el IVSOP, publicadas en el Periódico del Estado de Aguascalientes el 4 de marzo de 2024: - Que los trabajos formales de construcción de la obra en comento den inicio a más tardar dentro del término de 540 días naturales, contados a partir de la fecha de registro del protocolo de la escritura correspondiente en el Registro Público de la Propiedad. - Que los trabajos de ejecución de obra y equipamiento concluyan en su totalidad en un plazo no mayor a tres años calendario, posteriores al inicio formal de la ejecución del proyecto de obra. - Plano de levantamiento topográfico (Deberá remitir el plano con su cuadro de construcción legible por la superficie a donar de 50,297.75 m2), ya que remite plano topográfico por la superficie de 240,595.69 m² - Dictamen de factibilidad presupuestal. - Constancia de no adeudos fiscales: es necesario contar con la manifestación de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Pabellón de Arteaga, que señale no contar con adeudos fiscales. No obstante, por tratarse de un proyecto prioritario para el IMSS, el tema se programó para someter a la autorización del HCT en el mes de abril, condicionada a la integración del expediente. |  |  | Se hace la precisión que esta inmueble no se consideró para la autorización del HCT en la Sesión del mes de abril de 2025. El OOAD continua en integración del expediente. | Seguimiento |
| Propuesta de donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, del inmueble inconcluso en el municipio de Pabellón de Arteaga, para la terminación y operación de un Hospital General con Unidad de Trauma y Rehabilitación de 60+10 camas, propiedad del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), con una superficie aproximada de 42,630.62m². |  |  |  | Por oficio 095314D14255/ del 9 de abril de 2025 se solicitó al OOAD la siguiente información: - Cédula de Evaluación de Terreno y Dictamen de Factibilidad de Terreno, en su caso; tratándose de construcciones, el dictamen técnico autorizado por la Coordinación de Planeación y Seguimiento Institucional. - Cédula de Evaluación de Proyectos de Obra Pública (CEPI OP), con la autorización de la CII, en su caso. - Cédula de Evaluación de Proyectos de Inversión Física (CEPI), en su caso; tratándose de construcciones, el dictamen técnico autorizado por las áreas normativas competentes. - Aclaración de la superficie en el plano de levantamiento topográfico (42,720.88 m2), derivado de la diferencia de superficies que existen en los documentos que integran el expediente: Decreto 104 (42,630.62 m2), Carta de ofrecimiento ISSEA (42,630.62 m2), Escritura Pública 36,343 (42, 630.62 m2), Plano topográfico (42,720.88 m2), Decreto 139 (42,630.62 m2). - Certificado de Libertad de Gravamen a nombre del legítimo propietario (ISSEA). - Dictamen de factibilidad Presupuestal emitido por la DF, en el que se dictamine la factibilidad presupuestal para llevar a cabo las Mejoras, adaptaciones, instalaciones y edificaciones que se requieren y para los servicios de conservación, mantenimiento y vigilancia de dichos inmuebles en tanto se ejecutan tales trabajos. - Constancia de no adeudos fiscales del inmueble, expedida por la Tesorería del Estado o su equivalente. - Dictamen de No Utilidad: El OOAD refiere que mediante oficio No. DG/3731/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió el Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Bienes del ISSEA No. ISSEA-CBM-EXT-03-24 de fecha 9 de diciembre de 2024, mediante el cual en la página 6, en el resolutivo Segundo, se hizo la referencia a la no utilidad. Dicho documento se someterá a la opinión de la CLC. - Croquis de ubicación: Se tomó conocimiento de la información la cual se encuentra adjunta al expediente inmobiliario, no obstante, la carta de ofrecimiento no refiere dicho documento como anexo, siendo responsabilidad de ese OOAD cualquier diferencia que pueda resultar. |  |  | El dictamen de factibilidad del inmueble probablemente sea entregado con esta fecha por parte de la CPSI. La CEPI Médica, ya está en revisión de la CPSMA. El OOAD solicitó apoyo de esta Normativa para sostener pláticas con el jurídico del ISSEA así como la JSJ ya que el donante señala que la documentación proporcionada (Secretaria de Salud) es la correcta. La DOA señala que son entidades diferentes por lo que debe entregar la documentación a nombre del ISSEA. La CTAA, puso a consideración del OOAD la reunión a fin de explicar las razones de los documentos que se requieren, por loque estamos a la espera de la convocatoria. Asimismo, es necesario que una vez se cuente con la autorización del HCT, se realice el avalúo ante el INDAABIN. Con relación a la Avenida que divide el predio se solicitó al OOAD gestione la obtención del pronunciamiento del Ayuntamiento, así como del donante, sobre la situación jurídica, física y administrativa. Este asunto si está propuesta para subir a la sesión del HCT en el mes de abril | Seguimiento semanal |
| RFI 1-1595-7 Hospital General de Zona N° 2. Boulevard Aguascalientes, esquina de los Conos, Fraccionamiento Ojo Caliente, Aguascalientes. |  |  |  | Inmueble propiedad del Instituto, constante de dos superficies: la primera de 17,323.35 m2 donde se encuentra el HGZ No. 2, la cual cuenta con Acuerdo del H. Consejo Técnico, y la segunda constante de tres superficies: 5,003.86 m2, 9,645.38 m2 y 3,591.43 m2, para una total de 18,240.67 m2, que se encuentra pendiente de Acuerdo de Ratificación Oficiosa. Documentación pendiente para la integración del expediente de RGO: - Alineamiento y Número Oficial vigente: Remite Alineamiento y Compatibilidad Urbanística correspondiente a los 18,240.67 m², del 20 de septiembre de 2012, por lo que debe actualizar. Asimismo, es necesario remita el número oficial de las mismas. - Certificado o Licencia de Uso de Suelo vigente (en el alineamiento indica que el uso de suelo fue rechazado Servicios de Salud. Documental del 20 de septiembre de 2012); - Por lo que hace a Boletas de pago de agua, así como el Certificado de Libertad de Gravamen de cada fracción, que compruebe que no se adeuda cantidad alguna, es necesario que el OOAD considere la actualización de los documentos hasta que se cuente con el expediente debidamente integrado para asistir al H. Consejo Técnico. |  |  | En la visita al OOAD se recomienda verificar físicamente el inmueble. El OOAD señala se encuentra tramitando el uso de suelo para estacionamientos con relación a las fracciones que suman los 18,240.67 m2 El OOAD proporcionará un avance de la fusión de predios para solicitar la RGO por esta superficie. Asimismo, aclara que las cables de alta tensión solo pasan por áreas verdes y estacionamientos. | 16 de mayo |
| Lote 16, Manzana 4, en Privada Lusitano con una superficie de 99.43 m2 de superficie, con porcentaje 1.03 indiviso, del Condominio Horizontal Rancho San Pedro, Jesús María, Aguascalientes. |  |  |  | Mediante el oficio número 09534314D1/1720 de fecha 8 de febrero de 2024, se solicitó nuevamente a la Coordinación de Cobranza su opinión respecto las inconsistencias en las diferencias detectadas en los créditos que obran en el expediente PAE, señalando el impedimento de la DOA y de la JSA para continuar con el Procedimiento Administrativo de Ejecución. Sin respuesta a la fecha. En videoconferencia del 23 de octubre de 2024, la DOA se comprometió a realizar un reiterativo no obstante se tomó la decisión de realizar una reunión con el área de cobranza. |  |  | La DOA señaló haber realizado en fechas recientes un reiterativo a la Coordinación de Cobranza. La CTAA propuso reunión a través de videoconferencia con la Coordinación de Cobranza y la Jefatura de Afiliación y Cobranza del OOAD, para la próxima semana a fin de conocer los efectos y si es que cobranza puede validar dichos pagos a causa del embargo o si, en su caso, el inmueble se pueda vender con independencia de las gestiones que deba realizar cobranza. | 28 de abril al 2 de mayo |
| Calle Toril y Caballeriza, sin número, lote 38, Colonia Villas de Iturbide, Aguascalientes. |  |  |  | Con oficio 019001/140100/COM022/2025 del 15 de enero de 2025, el OOAD manifestó que el inmueble se encuentra en proceso de ser asignado a un evento para su comercialización. |  |  | El OOAD señala que el inmueble continúa en administración del INDEP, esperando se suba a un proceso de enajenación. | Seguimiento |
| Calle Coahuila 112-B del Fraccionamiento Ojo de Agua, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes. |  |  |  | Con oficio 019001/140100/COM022/2025 del 15 de enero de 2025, el OOAD señaló que con oficio 019001140100/COM/437/2024 del 25 de septiembre de 2024, solicitó a la Directora de Información financiera de la Secretaría de Finanzas Públicas de Aguascalientes la cancelación en su totalidad la inscripción el embargo, quien emitió su respuesta en el mes de diciembre de 2024, misma que fue remitida al Notario Público quien señalo tener la escrituración del inmueble en el mes de febrero de 2025. |  |  | El OOAD señaló que probablemente estén para la primera quincena del mes de mayo, de acuerdo a lo mencionado por el Notario, se encuentran en el RPPL. | 30 de mayo |
| Lote 4, manzana 1, Fraccionamiento Ojo de Agua Palmitas, Aguascalientes y Lote 5, manzana 1, Fraccionamiento Ojo de Agua Palmitas, Aguascalientes. |  |  |  | Mediante correo electrónico de fecha 4 de octubre de 2024, el OOAD remitió las escrituras públicas número 4,411 y 4,412, ambas de fecha 29 de enero de 2024, las cuales protocolizan el contrato de compraventa de los lotes. En la Videoconferencia del 23 de octubre de 2024, el OOAD se comprometió a enviar el avalúo con la que se enajenó el inmueble y el acta del subcomité para estar en condiciones de preguntar a contabilidad y cobranza y dar por concluido. Con oficio 019001/140100/COM022/2025 del 15 de enero de 2025, el OAOD señaló tener pendiente informar a los integrantes del CTAEBA la conclusión de la venta. |  |  | El OOAD señalo haber remitido la información por correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2024. Asimismo, manifestó que en sesión 12 del 2024, se hizo del conocimiento la venta al CTAEBA. En virtud de lo anterior, la DOA solicitó envíen el acta del comité donde se da por concluido para cerrar el expediente, así como hacer del conocimiento a las demás normativas por si existe la necesidad de conciliar la información. | 23 de abril de 2025 |
| RFI 1-2146-2.- Hospital General de Zona Nª 3. Calle Prolongación Zaragoza N° 905, Ejido Jesús Maria, en el Municipio de Jesús Maria, Aguascalientes. |  |  |  | Se encuentra en proceso de regularización mediante la figura de enajenación a título gratuito una fracción con superficie de 1,225.75 m2 afectada derivado de la restricción de la vialidad hacia la colindancia poniente del polígono del hospital, previamente a la incorporación al patrimonio institucional, ya que existía la afectación por vialidad, pero no fue considerada en la Escritura. El OOAD deberá revisar la integración del expediente conforme a las nuevas Políticas para la Administración de Activos y remitir la documentación faltante: - Dictamen de no utilidad (NUEVO FORMATO); - Certificado de libertad de gravámenes actualizado; - Solicitud expresa de donación de la superficie afectada; - Autorización de subdivisión (documento vencido). Cabe mencionar que la documentación que tenga vigencia debe ser actualizada, así como las constancias de no adeudos de servicios e impuestos En la videoconferencia del 23 de octubre de 2024, el OOAD manifestó estar a la espera de la respuesta de la solicitud de la subdivisión, asimismo, con fecha 15 de noviembre de 2024 informaría el estatus de la integración del expediente inmobiliario. |  |  | El OOAD señalo debe realizar el trámite nuevamente, únicamente cuentan con el uso de suelo. Darán un avance. | 30 de mayo |
| Avalúos |  |  |  | A la fecha continúa pendiente la siguiente documentación: RFI 1-8-8 Hospital General de Zona No. 1: Plano de levantamiento topográfico; planos arquitectónicos actualizados y aprobados; dictamen estructural y equipos adheridos a edificaciones. RFI 1-1595-7 Hospital General de Zona No. 2: Plano de levantamiento topográfico; planos arquitectónicos actualizados y aprobados; dictamen estructural y equipos adheridos a edificaciones RFI 1-1599-3 Sede Delegacional y Unidad de Medicina Familiar No. 8: Planos arquitectónicos actualizados y aprobados; dictamen estructural y equipos adheridos a edificaciones. RFI 1-2146-2 Hospital General de Zona No. 3: Plano de levantamiento topográfico; planos arquitectónicos actualizados y aprobados; título de propiedad; dictamen estructural y equipos adheridos a edificaciones. Por oficios con número 019001/140100/COM168/2024 y 019001/140100/COM183/2024 de fecha 12 de abril y 7 de mayo, ambos de 2024, el OOAD solicitó recursos por la cantidad de $6’549,039.84, para planos arquitectónicos, levantamientos topográficos y dictámenes estructurales de los inmuebles identificados como HGZ No. 1, HGZ No. 2, HGZ No. 3, Sede OOAD Aguascalientes y UMF No. 8. Conforme a la disponibilidad presupuestal, mediante oficio 09530953314D1/11547 del 16 de agosto de 2024, se hizo del conocimiento a la JSA del OOAD el acreditamiento de los recursos por la cantidad de $1’098,520.00, solicitando remita copia de los planos arquitectónicos actualizados y aprobados; dictamen estructural y equipos adheridos a edificaciones correspondientes al RFI 1-1599-3 Sede Delegacional y Unidad de Medicina Familiar No. 8. |  |  | Derivado del no ejercicio del recurso asignado en el 2024, se solicitó al OOAD justifique la solicitud del recurso elaborando un plan de trabajo con cotizaciones comparables, determinando el recurso y centro de costos. El OOAD mencionó iniciará con la Sede Delegacional y UMF No. 8, remitiendo la información a las DOA. | 30 de mayo |
| Levantamiento Físico/Contable de inmuebles de Régimen Ordinario. |  |  |  | El OOAD remitió por oficio 019001/14010/COM553/2024 de 3 de diciembre de 2024, las fichas de levantamiento físico contable correspondiente a los 15 inmuebles bajo su circunscripción, las cuales fueron analizadas realizando observaciones a través del oficio 09534314D1/3895 del 3 de abril de 2025, como: ubicación, nombre de asentamiento, tipo de servicio según código de ubicación, y en todos los casos remitir los anexos señalados. |  |  | El OOAD remitirá la respuesta con la documentación soporte. | 25 de abril |
| Padrón inmobiliario. |  |  |  | En proceso |  |  | Con la información proporcionada en el punto anterior, la DOA, validará los cambios realizados en el Sistema MGI. | Seguimiento |
| Sucursales Banco Bienestar |  |  |  | El OOAD cuenta con un espacio otorgado para sucursales del Banco del Bienestar, en el sig. inmueble |  |  | El OOAD solicitó apoyo de la DOA a fin de atender las observaciones señaladas por no cumplir con las especificaciones del INDAABIN. En la visita que realizará esta Normativa al OOAD, se revisarán dichas observaciones. | 28 y 29 abril |
| No. | Entidad | RFI | Uso Específico |  | Autorización del HCT | Tipo de documento jurídico para su formalización |  |  |
| 1 | Aguascalientes | 1-1596-6 | Unidad de Medicina Familiar |  | ACDO.AS2.HCT.270520/153.P.DA | Contrato de cesión de uso de espacios/acta entrega en proceso de suscripción |  |  |

# Arrendamiento y Comercialización

| Puntos Tratados | Consideraciones | Acuerdo | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| El OOAD administra actualmente 5 inmuebles, de los cuales para el presente ejercicio 2024, se aprobaron 4 como “Renovación sin incremento” y 1 como “Renovación con incremento”; además, se está integrando el expediente para 1 “Nuevo Arrendamiento.” Se ha recibido la designación del Enlace Inmobiliario, y el Padrón de Arrendamiento (anexo 3). |  |  |  |
| Boulevard a Zacatecas No. 710, Fraccionamiento Las Hadas, C.P. 20140, Aguascalientes. Oficinas Administrativas de la Subdelegación Metropolitana Norte. Renovación sin Incremento. | - El expediente inmobiliario se integró en su totalidad. | No hay pendientes de parte de la JSA. | Atendido |
| Calle Ecuador No. 205, Planta Baja, Colonia Las Américas, C.P. 20230, Aguascalientes. Oficinas Administrativas de la Subdelegación Metropolitana Sur. Renovación sin incremento. | - El expediente inmobiliario se integró en su totalidad. | No hay pendientes de parte de la JSA. | Atendido |
| Calle Ecuador No. 205, Planta Alta, Colonia Las Américas, C.P. 20230, Aguascalientes. Centro de Capacitación. Renovación sin incremento. | - El expediente inmobiliario se integró en su totalidad. | No hay pendientes de parte de la JSA. | Atendido |
| Calle Carolina Villanueva N° 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes Almacén Delegacional, Bodega de Bienes Embargados, Archivo de Concentración y Bajas y Oficinas de la Coordinación Delegacional Renovación con Incremento | - El expediente inmobiliario se integró en su totalidad. - A través de correo electrónico del 25/09/24, la Jefa de Servicios Administrativos solicitó la sustitución del inmueble arrendado para alojar el Almacén. - Por correo electrónico del 03/10/24 se dio respuesta al OOAD, indicando que debía justificarse de manera fundada y motivada, la necesidad de llevar a cabo la sustitución del inmueble arrendado, ya que está aprobada la solicitud de contratar un nuevo arrendamiento para alojar la Bodega de Bienes Embargados, y así ampliar el área del Almacén. | El OOAD ratifica que enviará oficio para solicitar la sustitución del inmueble que actualmente ocupan, se encuentran reunión las opiniones de su área usuaria y normativa, sobre la viabilidad. | 30 de octubre 2024 |
| Avenida Arroyo El Molino N° 301, Casa 163, Condominio Real del Molino, C.P. 20983, Jesús María. Casa Delegado Renovación sin Incremento | - El expediente inmobiliario se integró en su totalidad. | No hay pendientes de parte de la JSA. | Atendido |
| Mangana No. 291, Fraccionamiento Vista Alegre, C.P. 20290, Aguascalientes Bodega de Bienes Embargados Nuevo Arrendamiento | - La Bodega de Bienes Embargados actualmente se ubica junto con el Almacén Delegacional en el inmueble de la calle Carolina Villanueva No. 314. El expediente está integrado, faltando únicamente el oficio de determinación del Director de Administración, para solicitar a INDAABIN la autorización de Nuevo Arrendamiento. | El OOAD deberá realizar la visita al inmueble que el INDAABIN identificó como disponible, asimismo dar respuesta sobre el interés de dicha propuesta. | 30 de octubre 2024 |
| En materia de Comodatos. | El OOAD no reporta inmuebles en comodato. |  |  |
| Referente a la entrega de información de Transparencia. | Comercialización En lo que respecta a las obligaciones de transparencia el OOAD Aguascalientes se encuentra al corriente del envío de la información de transparencia de 2024. Arrendamiento. El OOAD remitió a esta División 5 contratos de arrendamiento que se mandaron a Enlace de Transparencia para calificación, y únicamente envió informe para el segundo Trimestre del ejercicio 2024. |  | Atendido |
| En materia de Permisos de Uso Temporal Revocable. | El OOAD Aguascalientes al mes de octubre ya cumplió con el envío del Padrón de PUTR 2024 (un permiso), por lo que se encuentra al corriente de esta obligación. | No hay pendientes de parte de la JSA. | Atendido |
| En materia de ejercicio del Presupuesto. | El OOAD deberá realizar las gestiones para realizar el pago correspondiente al mes de septiembre. | Ante la proximidad del cierre del ejercicio, el OOAD deberá continuar realizando en tiempo y forma los pagos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, a fin de no generar subejercicios o la creación de pasivos, toda vez que estos no serán procedentes. |  |
| Sucursales del Banco del Bienestar. | Número de Sucursales. El OOAD Aguascalientes cuenta con una sola sucursal instalada dentro de su circunscripción. Acta. Se cuenta con el acta de entrega recepción debidamente suscrita por las partes. Planos. El plano de conjunto de la Unidad fue devuelto el día 26 de septiembre del presente mediante correo electrónico, con observaciones de la DOA y se está a la espera de su reenvío. | El OOAD deberá contar con el expediente debidamente integrado de la superficie en donde fue instalada una sucursal del BANBIEN. |  |
| Torres de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. | El OOAD Aguascalientes no cuenta con torres instaladas dentro de su circunscripción. |  |  |

# Donación de Bienes Muebles a favor del Instituto

| Puntos Tratados | Consideraciones | Acuerdo | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| Envío del Informe Trimestral | La JSA atendió en tiempo y forma lo correspondiente al Oficio Circular N° 09 84 1200/1910 del 14 de diciembre de 2022. Mediante oficio circular N° 09 84 1200/2121 del 6 de diciembre de 2023 se hizo de su conocimiento la fecha límite de entrega de los informes trimestrales de donaciones de bienes muebles formalizadas correspondientes para el ejercicio fiscal 2024. | Atendido el 3T24 Fechas pendientes del informe: 4T – 3 enero 2025 | Atendido |

Los participantes tomaron conocimiento que serán convocados a una reunión de seguimiento para conocer los avances de cada tema.