## Slide 1
7. Descentralización
Fase 1
Preparación y Adecuación del Edificio
Formalización del contrato y/o convenio de ocupación
Inventario de espacios y servicios disponibles
Habilitación de espacios funcionales
Servicios de mantenimiento (pintura, cerrajería, fontanería, etc)
Fase 2
Definición de la Plantilla de Personal
Transferencia de Personal
Contratación de nuevo personal
Fase 3
Operación de Servicios Generales
Propuesta de asignación de espacios por servidor público.
Equipamiento de computo, telefonía, impresión.
Mobiliario.
Contratación de servicios de telefonía, internet, vigilancia, limpieza, estacionamiento.
Ruta Programa de Descentralización: Michoacán, México.
Iniciado

## Slide 2
7. Descentralización
Dirección General
Dirección
de Administración
INAH
OOAD
Oficio de requerimiento por parte de Área usuaria dirigido a la DA
Solicitud de opiniones a las Áreas Técnicas competentes:
Costo beneficio que contiene las opiniones de las normativas
Acta del Comité Delegacional donde se determine la necesidad de tomar un inmueble en comodato u otra figura de ocupación.
Escrito mediante el cual ponga a disposición u ofrezca el inmueble al IMSS, describiendo condiciones y estado del inmueble.
Plantilla de servidores públicos que ocuparán el inmueble
Ficha descriptiva del inmueble.
Acta Administrativa en la que se haga constar el estado del inmueble
Proyecto del instrumento jurídico procedente,
Cédula de accesibilidad,
Acta de entrega recepción del inmueble,
Acciones a realizar
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11

## Slide 3
Dirección General
instruye a Direcciones Normativas implementen proyecto de descentralización del IMSS A la Cd. De Morelia, Mich.
Dirección de Administración
Coordina acciones inmobiliarias y de personal para descentralización
Unidad de Administración
CCSG realiza identificación de inmueble
INHA
Gestiona ante SEP redireccionamiento de uso de inmueble (Museo vs Oficinas)
Actual
Unidad de Personal
(Coord. Gest. Recursos Humanos)
Planifica y cuantifica costos de reubicación de personal y nuevas contrataciones
INHA/OOAD
Integran expediente para la elaboración y formalización de Contrato de Comodato
Obtiene
cambio
CCSG
Realiza propuesta de asignación de espacios con plantilla proporcionada.
Realiza, con OOAD contratación de servicios (telefonía, internet, vigilancia, limpieza, estacionamiento, entre otros).
Coordina con OOAD logística de traslado y/o Adquisición de mobiliario
Unidad de Personal
(Coord. Gest. Recursos Humanos)
Remite plantilla a transferir a UA/CCSG
Dirección de Administración
Coordina acciones de equipamiento tecnológico para descentralización
Coord. de Mnto. y Servs.
Y Operación de Servicios de Cómputo
Realiza con OOAD acondicionamiento de la infraestructura en telecomunicaciones, internet y servicios de cómputo.

## Slide 4
Dirección General
instruye a Direcciones Normativas implementen proyecto de descentralización del IMSS A la Cd. De Morelia, Mich.
Dirección de Administración
Coordina acciones inmobiliarias y de personal para descentralización
Unidad de Administración
CCSG realiza identificación de inmueble
INHA
Gestiona ante SEP redireccionamiento de uso de inmueble (Museo vs Oficinas)
Actual
Nvo. Arrend.
Unidad de Personal
Planifica y cuantifica costos de reubicación de personal y nuevas contratataciones
INHA/OOAD
Elabora y formaliza Contrato de Comodato
Obtiene
cambio
Cambio
rechazado